成仁分公司成都管理处2021年零星维修工程

比 选 文 件

比选人：四川成渝高速公路股份有限公司成仁分公司

二○二〇年十二月

总 目 录

第一章  比选公告	1

第二章  比选申请人须知	4

第三章  评标办法	12

第四章  合同条款及格式	20

第五章  工程施工项目清单	39

第六章  技术规范（另册）	44

第七章  比选申请文件格式	45

# 第一章  比选公告

成仁分公司成都管理处2021年零星维修工程比选公告

## 1.招标条件

本比选项目成仁分公司成都管理处2021年零星维修工程已由四川成渝高速公路股份有限公司批准实施，现由四川成渝高速公路股份有限公司成仁分公司作为比选人人，项目资金来自通行费收入，项目业主为四川成渝高速公路股份有限公司成仁分公司。现已具备比选条件，诚邀符合资格条件的潜在申请人参与本项目的比选。

## 2.项目概况与招标范围

成仁分公司成都管理处所辖路段为蓉遵高速（G4215）K0+000至K47+200，起于成都市锦江区，止于眉山市文宫镇。K0+000-K27+000双向六车道，K27+000-K47+200双向四车道，辖段内有4个收费站（成都站、万安站、兴隆站、大林站）、永兴服务区、二峨山隧道、江家水泵房等附属设施。

本次招标范围为成仁分公司成都管理处管辖范围内收费站、服务区、隧道、水泵房等设施设备维修维护；收费站、服务区等绿化租摆；清淤、突击保洁、应急抢险等零星维修工程。

招标期限：自合同签订之日起～2021年12月31日）。

## 比选申请人资格要求

## 3.1本次招标要求比选申请人须具有：

- 独立法人资格、持有效营业执照（三证合一）、安全生产许可证、基本账户开户许可证；

- 资质要求：具有住房和城乡建设部（建设部）或省住房和城乡建设厅颁发的建筑工程施工总承包三级及以上企业资质。

（3）业绩要求：近3年（2017年1月1日起至今）独立承担2个及以上高速公路已完成的工程施工（必须包含高速公路附属设施房建维修或新建或改建工程）业绩；

（4）比选申请人在人员、资金等方面具有相应的施工能力；

3.2 本项目不接受联合体投标，不允许转包或违法分包。

3.3 与比选人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同比选申请人，不得参加重复投标。否则，相关投标均无效。

4.获得比选文件的办法、地点、时间和费用

## 4.1凡有意参加的潜在比选申请人，请于2020年 12 月 24 日至2020年 12 月28 日9：00至17：00（北京时间，下同）在四川成渝高速公路股份有限公司成仁分公司网站（http://www.sccrgs.com/）上自行下载。

## 4.2  补遗书（如果有）及有关通知书由投标人在四川成渝高速公路股份有限公司成仁分公司网站（http://www.sccrgs.com/）上下载。投标人应及时在该网站下载上述内容，比选人不再另行通知。如有问题，应及时与比选人联系，否则，造成的一切后果由比选申请人负责；如逾期未联系的，比选人视为收到或默认已收到。潜在比选申请人或者其他利害关系人对比选文件有异议的，应当在比选申请截止时间3日前提出。

## 5.比选申请文件的送交及相关事宜

5.1现场踏勘及投标预备会议

现场踏勘：比选人不组织，由比选申请人自行组织前往，比选申请人自行负责考察过程中的交通、安全以及相关费用。

投标预备会议时间：比选人不召开投标预备会。

5.2比选申请文件的递交

比选申请文件送交的时间为2020年 12月 31 日上午9:00～10:00时（北京时间），截止时间为2020年12月 31 日上午10:00时（北京时间），比选申请人必须将按要求密封完好的比选申请文件以面交方式送达比选人指定地点：四川成渝高速公路股份有限公司成仁分公司1211会议室（成都市高新区科园2路10号航利研发中心2栋2单元12楼）。比选人定于比选申请文件送交截止时间的同一时间、同一地点举行公开开标，比选申请人应派代表出席并签认开标结果。

5.3逾期送达的或者未送达指定地点的或者未按要求密封比选申请文件，比选人不予受理。

5.4本项目采用资格后审、单信封形式，评标办法采用经评审的最低投标价法。

7.中标候选人公示：

比选人将在评标结束后3日内，将中标候选人在四川成渝高速公路股份有限公司成仁分公司网站（ www.sccrgs.com）上公示3日以接受社会公开监督。比选申请人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。

## 8.联系方式

地    址：成仁分公司成都管理处（成仁高速万安收费站站房）

邮    编：610213

电    话：028-64297011

联 系 人： 李先生、翁女士

2020  年 12月 24 日

# 第二章  比选申请人须知

一、比选申请人须知前附表

《比选申请人须知前附表》是用于进一步明确《比选申请人须知》正文中的未尽事宜，由比选人根据本项目具体特点和实际需要编制和填写，且应与招标文件中其他章节相衔接，并不得与本章正文内容相抵触。前附表内容与本须知不一致的，以前附表内容为准。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 比选人 | 比 选 人：四川成渝高速公路股份有限公司成仁分公司 地 址：成仁分公司成都管理处（成仁高速万安收费站旁） 邮 编：610213 电 话：028-64297011 电子邮箱：420734951@qq.com 联 系 人： 李先生、翁女士 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 成仁分公司成都管理处2021年零星维修工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 四川省成都市、眉山市 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 本次招标范围及内容见比选公告 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 自合同签订之日起～2021年12月31日 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 由发包人实时进行交（竣）工验收，达到养护规范、相关技术规范要求 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质条件：见附录1 财务要求：见附录2 业绩要求：见附录3 信誉要求：见附录4 主要人员要求：见附录5 |
| 2.1 | 比选文件的组成 | 比选文件应包括下列内容： （1）比选公告 （2）比选申请人须知 （3）评标办法 （4）合同条款及格式 （5）工程施工项目清单 （6）技术规范（另册） （7）比选申请文件格式 （8）比选文件补遗书（如果有） |
| 2.2.1 | 比选申请人要求澄清 比选文件 | 时间：比选申请人在递交比选申请文件截止之日 3 天前 |
|  |  | 形式：以书面形式要求澄清比选文件，且无需提供比选申请人信息 |
| 2.2.2 | 比选文件澄清发出的形式 | 送交比选申请文件截止之日2天前，比选人将以补遗书形式对比选文件进行澄清，有关通知书由比选申请人在四川成渝高速公股份有限公司成仁分公司网站（http://www.sccrgs.com/）上下载。比选申请人应及时在该网站下载上述内容，比选人不再另行通知。如有问题，应及时与比选人联系，否则，造成的一切后果由比选申请人负责；如逾期未联系的，比选人视为收到或默认已收到。 |
| 2.2.3 | 比选申请人确认收到比选文件澄清 | 时间：由比选申请人在比选人指定网站上自行查阅 |
|  |  | 形式：不要求比选申请人向比选人发出确认函 |
| 3.1.1 | 比选申请文件密封的形式 | (双信封 ☑单信封 |
| 3.1.1 | 比选申请文件的组成 | （一）报价函 （二）法定代表人身份证明及授权委托书（如有） （三）资格审查资料 （四）工程施工项目清单 （五）其他资料 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算 方法 | 投标报价为含税价，增值税税金按国家规定计税方法计算 |
| 3.2.3 | 报价方式 | (单价，本次比选以报价降价比例的方式进行报价，且不能高于比选人公布的最高投标限价比例 □总价 |
| 3.2.6 | 是否接受调价函 | □是 (否 |
| 3.2.9 | 投标报价的其他要求 | （1）本次比选申请人须填写报价比例，该比例即为工程施工项目清单内所有单价的统一降价比例，且报价比例不得超过最高投标限价，否则按无效投标处理。 （2）本工程实行单价合同，中标人的结算金额=实际完成工程量×比选文件公布的控制价×中标人的报价比例，计算均保留两位小数，合同执行期间不调价 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自比选申请人提交比选申请文件截止之日期起计算 45天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标保证金： ( 不要求 □要求 |
| 3.6.1 | 是否允许递交 备选投标方案 | ( 不允许 □允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | （1）法定代表人或授权的代理人必须在比选申请文件格式上所有要求签署的地方亲自签署，并不得用印章、签名章或电子制版章代替。 （2）比选申请文件格式上所有要求盖章的地方都须加盖比选申请人单位章（法定名称），不得使用专用印章，单位章内容必须与单位营业执照名称一致。 （3）比选申请文件格式中对应内容在提交的比选申请文件中的任何改动之处应加盖单位章或由比选申请人的法定代表人或其委托代理人签字确认。 |
| 3.7.4 | 比选申请文件副本份数及其他要求 | 比选申请文件副本份数： 1 份。 是否要求提交电子版文件：比选申请文件无需提交电子版文件。 |
| 3.7.5 | 装订的其他要求 | （1）比选申请文件的正本、副本（副本是正本的复印件或影印件）应采用粘贴或装订方式分别装订成册，并标明“正本”、“副本”、不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，同时比选申请文件应编制目录、且逐页标注连续编码，否则，比选人将对比选申请文件页数的丢失、散落或其它后果不承担任何责任。比选文件要求附原件的资料，应一律附于比选申请文件“正本”内。 |
| 4.1.1 | 比选申请文件的密封 | 投标文件应采用单信封形式密封。投标文件的正本与副本应统一密封在一个封套中，密封完好。封套应加贴封条，并在封套的封口处加盖比选申请人单位章。封套上不应有任何比选申请人的识别标志 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 内封套上应写明比选申请人邮政编码、地址、单位名称、联系人、联系电话。 外封套上应写明： 比选人全称：四川成渝高速股份有限公司成仁分公司 项目名称：成仁分公司成都管理处2021年零星维修工程 |
| 4.2.3 | 是否退还比选申请文件 | (否 ( 是 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同比选申请文件递交截止时间 开标时间：同比选申请文件递交地点。 |
| 5.2.1 | 开标程序 | （1）密封情况检查：由参会比选申请人的代表检查所递交的比选申请文件是否存在提前开启情况。 （2）开标顺序：随机，当比选申请人少于3个（不含3个）将不予开标，当场原封退还比选申请人。 |
| 6.3.2 | 推荐中标候选人的人数 | 1～3人（若不足3名时取相应的数量） |
| 7.8.1 | 签订合同 | 本款细化为： （1）签约合同价：中标人报价比例； （2）比选人和中标人应当自中标通知书发出之日起3个工作日内，按照比选文件和中标人的比选申请文件订立书面合同，合同的标的、单价、质量、安全、履行期限等主要条款应当与上述文件的内容一致。比选人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议 |
|  | 监督部门 | 招标工作将公开接受社会监督。 四川成渝高速公路股份有限公司成仁分公司纪检监察部 地 址：成都市高新区科园2路10号航利研发中心2栋2单元12楼 电 话： 028-85217511 邮政编码： 610041 |

## 附录1 资格审查条件（资质最低要求）

资质要求

（1）独立法人资格、持有有效的营业执照（三证合一）、安全生产许可证、基本账户开户许可证； （2）具有住房和城乡建设部（建设部）或省住房和城乡建设厅颁发的建筑工程施工总承包三级及以上企业资质。

## 附录2 资格审查条件（财务最低要求）

财务要求

2019年财务净资产收益率大于零。

## 附录3资格审查条件（业绩最低要求）

业绩要求

近3年（2017年1月1日起至今）独立承担2个及以上高速公路已完成的工程施工（必须包含高速公路附属设施房建维修或新建或改建工程）业绩。

## 附录4资格审查条件（信誉最低要求）

业绩要求

近3年： 1、报价人没有正受到责令停产、停业的行政处罚或正处于财产被接管、冻结，破产的状态； 2、报价人没有处于取消报价资格的行政处罚的有效期内； 3、报价人没有涉及正在诉讼的案件，或涉及正在诉讼的案件但经评审委员会认定不会对承担本项目造成重大影响； 4、报价人没有提供虚假材料。

## 附录5资格审查条件（主要人员最低要求）

| 人员 | 数量 | 人员要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | （1）中级及以上职称； （2）二级及以上注册建造师； （3）安全生产考核合格证B类； （4）提供开标上个月或开标前上上个月开始，往前连续6个月在该比选申请人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该比选申请人单位参保的证明 |

二、比选申请人须知

本须知另见中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）由比选申请人自行购买。

- 评标办法

评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素与标准 |
| --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 经评审的投标价相等时，比选评标小组以此按照以下优先顺序推荐中标候选人： （1）投标报价比例低的投标人优先（若不足3名，则按相应数量推荐） （2）将按比选申请人综合实力进行综合评审，择优确定中标人。当降价比例相同时，业绩数量多者优先；业绩数量相同时，注册资本金额大者优先；注册金额相同时，2019年财务净资产收益率更优者优先。 |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与响应性评审标准 | （1）比选申请文件按照比选文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨； （2）比选申请文件上法定代表人或其委托代理人的签字、比选人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定； （3）比选申请人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替； （4）比选申请人法定代表人亲自签署投标文件的，只需提供法定代表人身份证明，无需签认授权委托书， （5）比选申请文件中未出现有关投标报价的内容。 （6）封套上标注的项目名称与比选申请文件所投项目名称一致。 （7）比选申请文件正、副本份数符合招标文件第二章“比选申请人须知”第3.7.4项规定； （8）比选申请文件对比选文件的实质性要求和条件作出响应。 （9）同一比选申请人未提交两个以上的投标报价，不得提交选择性报价，也不得有调价函。 （10）报价函上的投标报价未超过招标人最高投标限价； （11）报价函及报价清单不应附有招标人不能接受的条件。 （12）报价的大写金额能够确定具体数值。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | （1）比选申请人具备有效的营业执照（三证合一）、安全生产许可证和基本账户许可证； （2）比选申请人的资质等级符合招标文件规定； （3）比选申请人的财务状况符合招标文件规定； （4）比选申请人的类似项目业绩符合招标文件规定； （5）比选申请人的信誉符合招标文件规定； （6）比选申请人的主要人员符合招标文件规定； （7）比选申请人不存在第二章“比选申请人须知”第1.4.3项或1.4.4项规定的任何一种情形。 |

评标办法（正文）

比选评标小组（以下简称“评标小组”）负责评选活动。评标小组由成仁分公司相关部门代表组成，人数≥3人。

1.评标方法

本次评标采用经评审的最低投标价法。评标小组对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照经评审的降价比例由高到低的顺序推荐中标候选人。投标价相等时，招标小组会按照评标前附表规定的优先次序推荐中标候选人。

3.评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标小组对比选申请文件进行初步评审。

3.3详细评审

3.4.1 评标小组按照投标降价比例编制比较一览表。

3.6投标文件的澄清和说明

3.6.1 在评标过程中，招标小组可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中含义不明确的内容、明显文字或者计算错误进行书面澄清或说明。招标小组不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按招标小组要求澄清或说明的，招标小组应否决其投标。

3.6.2 澄清和说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

3.6.3 招标小组不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足招标小组的要求。

3.6.4 凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

3.7 不得否决投标的情形

本章评标办法中未列明的要求，均不得作为否决投标的条件。

3.8评标结果

3.8.1 评标小组将按照评标办法推荐中标候选人，并标明排序。

# 第四章 合同条款及格式

## 第一节 通用合同条款

按《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）交通运输部公告2017年51号文件执行。“通用合同条款”采用《标准施工招标文件》的“通用合同条款”。

## 第二节  专用合同条款

A.公路工程专用合同条款

按《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）交通运输部公告2017年51号文件执行。

B.项目专用合同条款

比选人根据《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）编制项目比选文件中的“项目专用合同条款”，本项目《项目专用合同条款》是对“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”进行补充和细化，除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可作出不同约定以及“公路工程专用合同条款”明确“项目专用合同条款”可作出不同约定外，补充细化的内容不得与“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”强制性规定相抵触。未列明的内容参见《通用合同条款》《公路工程专用合同条款》。

1．一般约定

1.1词语定义

1.1.2合同当事人和人员

1.1.2.2  发包人：四川成渝高速公路股份有限公司成仁分公司

1.1.2.3  承包人：通过比选确定的与发包人签订合同协议书的当事人

1.1.3工程和设备

1.1.3.1

本项补充：

工程内容：四川成仁高速公路成都管理处2021年零星维修工程项目，包括：成仁分公司成都管理处管辖范围内收费站、服务区、隧道、水泵房等设施设备维修维护；收费站、服务区等绿化租摆；清淤、突击保洁、应急抢险等零星维修工程。

1.1.3.10永久占地：指为实施本合同工程而需要的一切永久占用的土地，包括公路两侧路权范围内的用地。

1.1.3.11临时占地：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括承包人驻地建设的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场，材料堆放场地、弃土场、仓库等。

1.1.4日期

1.1.4.3工期

总工期：自合同签订之日起至2021年12月31日，具体项目工期以通知单为准。

1.1.4.4竣工日期

将原条款修改为：交（竣）工日期

本项目系营运公路养护工程，包括多个项目的分项工程，所有分项工程均由发包人实时进行交（竣）工验收，交（竣）工验收合格日即为交工日期。

1.1.4.5 缺陷责任期

本项内容全部修改为：针对工程项目比较零星，局部工程量小的特点，缺陷责任期为半年。

1.4  合同文件的优先顺序

本款细化为：组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除项目专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）报价函；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款（另册）；

（6）通用合同条款（另册）；

（7）技术规范（另册）；

（8）工程施工项目清单；

（9）其他合同文件。

1.5合同协议书

全款约定为：

1.5.1承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书，合同协议书按照比选文件所附格式，必要时可作修改，经发包人审查同意后签订。合同文件的制作费用由承包人负责。合同文件的份数由发包人与承包人协商确定。在合同协议书签订之前，比选申请文件和中标通知书将约束双方。

1.5.2合同工期：自签订之日起至2021年12月31日。

2.发包人义务

2.2发出开工通知

发包人以工作指令或通知单等形式下发工作安排，承包人接到业主通知后，应及时安排养护作业，并在规定的时间内完成安排的工作内容。

2.3提供施工场地

将该款全文修改为：

（1）永久占地：本项目为养护工程，其施工所需的永久占地属现有，由发包人提供。

（2）临时用地：见合同专用条款第4.1.10款。

2.7组织竣工验收

针对工程项目比较零星，局部工程量小的特点，不再组织统一的交（竣）工验收，由发包人实时进行的收方验收即等同于交（竣）工验收。

2.8其他义务

发包人委托其下属管理处进行现场管理。管理处依据合同文件，对工程项目的实施、工程质量、工程数量、计量支付、变更设计等具体内容进行检查和验收。

4.承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.1遵守法律

本项补充：

（1）承包人应遵守现行的所有法律，不论是国家、省、市的还是影响合同执行并对承包人有约束的法律。如果因承包人或其派遣人员违反了这些法律，从而导致债务、损失、索赔、罚金、处罚等费用，不论其性质如何，由承包人自行承担。

（2）承包人应保护和保障发包人免于承担由于承包人的疏忽不当行为造成的所有索赔、诉讼、损害赔偿、诉讼费、收费及其他的责任。

4.1.2依法纳税

本项约定为：本合同工程需缴纳的一切税、费均由承包人承担，并包含在所报的单价内，不单独报价。

承包人按照税务机关认定的计税方法向发包人提供合规的增值税发票后，发包人才向承包人支付工程价款。工程价款为包括增值税及各种附加费用在内的全部税费，承包人承担各种税、费，并履行纳税义务。工程施工项目清单均为包括增值税及各种附加在内的全部税费，不做价税分离。如承包人提供的增值税专用发票不规范、不合法或涉嫌虚开，承包人不但要承担赔偿责任，而且不能免除其开具合法增值税专用发票的义务。

4.1.3完成各项承包工作

增加以下内容：

（1）承包人必须确保工程质量满足养护规范及技术规范的相关要求。如果因承包人原因使其施工质量达不到规范要求，发包人可责令其限期整改。整改仍旧达不到要求的，发包人可依据专用条款第22.1.2款规定进行违约处理。

（2）承包人要针对施工过程中可能出现的紧急情况（含交通、施工、人身等紧急事故）制定相应的应急措施，其费用包含在合同总价中。

（3）承包人对其承包工程施工期间的职工聘（雇）用方式及劳动（劳务）合同执行到位，尤其是民工工资的发放计划要合理。无保留的执行通用条款第4.8款的相关规定。

（4）承包人在每次养护施工时应严格按照有关的现行养护规范和规程执行，并认真作好现场记录，确保工程质量。

（5）鉴于高速公路养护的特殊性，承包人除具备完成小修保养工作的能力外，还必须具备灾害性预防、处置突发性事件、突击抢险的能力，制定抢险预案，配备人员、抢险设备、材料和资金，保证与辖区高速公路应急救援体系实施联动，在接到发包人通知时应及时实施抢险工程和作业。

（6）承包人在施工过程中需保护公路用地范围内已建（完工）的道路设施，除设计文件中要求拆除部分，承包人不得损坏、污染相关路面、交安等已有工程设施等，如因承包人原因损坏的，承包人应无条件按原标准予以恢复并自行承担相关费用。对施工现场各类安全设施及道路交通标志承包人应负责照管和维护，在需要时，可在征得发包人同意后拆除影响施工的相关设施，妥善保管并在施工作业后按原标准进行恢复。施工区域内原有交安设施（波型梁护栏，标志标牌及隔离栅等）属于发包人财产，承包人应在施工前完好拆除并保管好，在施工完成后自行将其恢复。若工程不再需要，应将其移交发包人，其所需费用由承包人承担。

（7）本工程施工，应对现有生态环境进行保护，包括水资源保护、植被保护、特殊地质段保护、环境污染的防治（污水、烟气污染、粉尘污染、施工噪声污染、拌和场污染等）。机械设备操作应尽量减少噪声，遵守当地有关部门对夜间施工的规定。所需费用分摊入工程量清单的相关细目中，不单独报价和支付。

（8）其它未尽事宜，应严格按照国家法律法规强制性文件、现行相关养护施工技术规范以及比选文件规定执行。

4.1.10  其他义务

本项目补充：

（1）施工前应建立完善的安全制度，有完善的安全、保通措施、质量保证、施工时效性保证、文明、环境保护施工组织设计，以及对本项目的事故应急预案，做好施工组织和交通组织等各项工作，确保在养护施工期间交通顺畅，以减小社会影响。

（2）本项目系运营公路养护工程施工，其每一个分项工程的工程内容、工程规模在投标时均不能明确，同时在已通车高速公路上施工受到行车干扰较大，由此产生的费用，由承包人计入相关单价中，不再另行计费。

（3）承包人临时工程用地所需费用摊入工程施工项目清单相关细目中，不再单独报价和支付。

4.3分包

全款修改为：本项目严禁转包，不允许违法分包。

4.4联合体

本项目不接受联合体。

4.6承包人人员的管理

本款补充第4.6.5项：

4.6.5 尽管承包人已按承诺派遣了各类人员，但若这些人员仍不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，发包人有权要求承包人继续增派或雇佣这类人员，并书面通知承包人。承包人在接到上述通知后应立即执行发包人的上述指示，不得无故拖延，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

4.8保障承包人人员的合法权益

补充4.8.7项：

4.8.7农民工管理

承包人对其所管理的农民工行为向发包人承担全部责任。发包人负责对农民工合法权益的监督管理。

4.8.7.1岗前教育、食宿、安全及保险

(1)农民工到项目后，在务工前，承包人必须就项目基本情况、安全管理、农民工管理、质量控制、地方风俗、宗教信仰、相关政策及法律法规等内容，组织每位农民工参加不少于2天的岗前教育和培训，并做好相关文字、声像资料的收集工作。

(2)承包人应负责按照发包人要求为农民工安排食宿，提供各种必须的生活设施，并应采取合理的卫生防护和安全措施，以保护农民工的健康和安全。对生病的农民工，承包人要妥善给予治疗，并不得安排其带病务工。

(3)承包人必须负责农民工的人身安全，并按照国家相关法律法规的规定，提供适宜的劳动保护。承包人对施工现场安全负总责，对于承包人或专业分包、劳务合作企业的任何农民工发生的安全事故，均不能免除承包人应负的责任。

(4)在工程实施过程中，承包人必须保证每一位在场的农民工在人身意外伤害险团体范围内，否则视其为违约并课以200元/人违约金，承包人缴纳违约金并不能使其违约行为合法化，承包人应继续纠正，否则发包人有权课以加倍违约金直至终止合同。

4.8.7.2农民工合同纠纷处理

（1）按照“谁承包，谁负责”及“谁管理工程、谁预防拖欠”的原则，建立施工企业、分包单位（如有）、劳务单位和发包人总负责的农民工工资预防拖欠责任机制。承包人应对专业分包和劳务合作企业农民工情况负管理责任和连带清偿责任。

（2）承包人依据与劳务合作企业签订的协议或与农民工签订的合同，确保按期足额支付农民工工资。如承包人不及时支付农民工工资，造成扰民、上访等影响社会稳定事件及合同纠纷，承包人必须承担相应责任。

（3）承包人与专业分包、劳务合作企业的农民工纠纷，按照双方合同约定处理。如双方未按合同约定达成一致意见，按照当地劳动监察部门的处理意见或劳动仲裁部门仲裁结果或司法机关判决结果执行。

5. 材料和工程设备

5.1  承包人提供的材料和工程设备

第5.2.3项补充

承包人负责接收后的运输和保管，因承包人的原因发生丢失、损坏或进度拖延，由承包人承担相应责任。

5.4  禁止使用不合格的材料和工程设备

第5.4.1项补充：

承包人提供的材料或工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在发包人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6．施工设备和临时设施

第6.1.1项补充：

施工机械设备必须按照比选申请文件承诺或工程实际需要配置且设备完好，数量能够满足施工安排需要；施工机械设备必须按时到达现场，不得拖延、短缺或任意更换，所有设备进出场和更换都应得到发包人批准，否则将按项目专用合同条款第22.1款视为承包人违约。如发包人认为承包人配备的施工设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，发包人有权要求承包人增加或更换某些机械设备、仪器。承包人在接到指令后应立即执行，否则将按项目专用合同条款第22.1款视为承包人违约。

6.1.3项补充：

承包人的装备、材料还应充分考虑到保证防洪渡汛，抢险、处置突发性事件的需要。

6.2发包人提供的施工设备和临时设施

发包人不提供施工设备和临时设施。

7．交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

将该款全文修改为：取得道路通行权、修建场外设施权的办理人为承包人，相关费用由承包人承担并包含在相关细目报价中，不单独报价。承包人在施工过程中所使用的工程、材料运输车辆，要求车况良好，禁止将不允许上高速公路的车辆作为工程车辆。为保证安全，承包人施工车辆的转向必须通过进出收费站调头（不得违规调头）。

7.7保通（新增）

本项目是在已建成并运营的高速公路上进行施工，需要对道路交通的疏导进行合理地组织，特别是重大节假日（如国庆、春节）期间，在大交通量的条件下保证道路的正常运营，车辆快速、安全通行，以减小社会影响。对此要求承包人须制订出切实可行的保通措施和应急预案，尽量错开或避免此时间段施工，以保证道路的畅通及施工、运营安全。若因工期等原因须在上述时间段施工，而又因车流量增大，造成局部拥堵时，承包人有义务采取临时应急疏通方案、增派1～2名安全疏通员，指挥、控制并尽量减少占道施工与交通通行的相互影响，配合执法部门和发包人维持现场交通秩序。此项保通措施费用包含在工程量清单相关细目中，不单独报价。违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。

9．施工安全、治安保卫和环境保护

9.2承包人的施工安全责任

9.2.1细化为：承包人应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行发包人制定的本项目安全管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，上级交通主管部门安全检查工作的指示，以及发包人有关安全工作的指令。

承包人应根据本工程的实际安全施工要求，编制施工安全技术措施，并在签订合同协议书后28天内，报发包人批准。该施工安全技术措施（包括但不限于）施工安全保障体系，安全生产责任制，安全生产管理规章制度，安全防护施工方案，施工现场临时用电方案，施工安全预控及保证措施方案，紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案。对影响安全的重要工序和危险性较大的工程应编制专项施工方案，报发包人批准后实施，由安全生产管理人员进行现场监督。发包人在检查中发现有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况时，可视为承包人违约，按第22.1款的规定办理。

9.2.2细化为：承包人在进行养护工程施工时，应与高速交警、路政执法部门联系，完善相关手续，并配备一名安全施工负责人及足够的现场安全维护人员。承包人应按照交通部《公路养护安全作业规程》JTGH30-2015和高速公路安全相关管理规定，在养护作业时按规范设置施工标牌、道路封闭标牌、限速标志、交通安全锥，并在施工中采取有效的保通、保安全措施，确保交通不中断和车辆、人员安全。

（1）养护作业现场至少有一名安全员，负责作业现场的安全管理。

（2）作业人员必须接受安全培训，未接受培训不得上路作业。上路作业时不得违章作业，作业机械车不得违章行驶。禁止拆除中央分隔带活动护栏，违规调头。凡是人员，机械在作业中发生的安全事故均由承包人自行承担。

（3）交通标志牌应按照《公路养护作业规程》要求配置与摆放（承包人进场前，发包人将对用于养护作业的安全设施种类、规格、材料等做统一规定）。如有缺失应及时补充与更换，并及时清洁，确保标志牌有良好的警示效果。

（4）承包人的所有养护车辆应确保功能完好，且必须按有关规定配置黄色警灯和多音警报器，水车尾部必须有大面积黄色警示和电子显示的左右导向标志，并通过公路管理部门的验收（承包人进场前，发包人将对用于养护作业的车辆的安全警示装置做统一规定）。作业时按规定开启警示声（光）信号。养护工程实施所需要的安全设施的种类、数量及费用由报价人自行考虑，计入工程量清单的单价或总额价中。

（5） 如因施工对高速公路路产造成损失，发包人有权在应支付给承包人的任何款项中扣除直接损失金额。如因承包人的过错造成第三方的生命和财产损失，应由承包人承担全部责任。发包人保留向承包人追偿损失的权利。

9.3治安保卫

9.3.1现场治安管理机构或联防组织的组建：由承包人完成，发包人予以协助。

9.3.2原条款修改为：根据第9.3.1款完成相应的工作。

9.3.3施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制：承包人负责。

9.4环境保护

9.4.12（新增）所需费用在报价时分摊入工程量清单的相关细目中，不单独报价和支付。如未按照发包人的要求，保持现场整洁、文明，影响高速公路正常运营及造成其他不便，则发包人可以：

（1）委托他人将承包人的装备、材料、设备妥善堆放；

（2）委托他人清除并运走垃圾、废料；

因上述工作而发生的费用由承包人承担，发包人可以动用承包人的任何款项用以支付上述费用。同时按第22.1款视为违约，并课以相应的违约金。

9.5事故处理

本款补充：事故报告必须按国家的有关法律法规、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号）、交通部《公路工程质量管理办法》（交公路发[1999]90号）附件《公路工程质量事故等级划分和报告制度》、《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（四川省人民政府令第[2008]225号）、《四川省政府安委会办公室关于做好生产安全事故统计联网直报工作的通知》（川安办〔2016〕8号）的要求办理及四川省有关规定的质量安全报告程序进行。

9.6文明施工要求

承包人生产区和办公区、生活区要合理布置，要做到井井有条，干净清爽，以人为本，科学合理。

承包人在进行养护工程施工时，应做到文明施工，并配备一名安全施工负责人及足够的现场安全维护人员。

（1）养护人员现场作业时着装整齐、统一，穿反光背心。现场安全设施齐全，并随时保证标志、标牌、交通锥、彩钢板的清洁和完好。

（2）凡养护施工作业时间超过7天，或作业时间少于7天，但现场材料、弃物、机械较多，有防碍高速公路形象的作业现场，除按照规范设置施工标志、标牌外，还必须采用彩钢板对现场进行遮掩。

（3）承包人应全面负责照管与维护施工现场的各类安全设施及道路交通标志，在必要时征得发包人同意后拆除影响施工的相关设施，妥善保管并在施工作业完成后按原标准进行恢复。

（4）施工作业现场规范化，材料、施工机械设备不得乱停乱放，不得擅自在原有道路上堆放材料及用作拌和场。因承包人原因造成对原有道路及附属设施损坏、污染的，由承包人负责修复、清洁，其费用由承包人自行承担，情节严重者，发包人将按专用条款22.1款对承包人课以违约金。

（5）承包人的所有养护车辆必须按有关规定配置黄色警灯和多音警报器，车辆尾部必须有养护作业标志警示、红旗、左右导向标志，并通过公路管理部门的验收，作业时按规定开启警示声（光）信号。

（6）在施工过程中发包人不定期对施工单位的文明施工情况进行检查，若承包人不按要求进行施工，将进行口头警告，如承包人在3天之内未采取整改措施，发包人将对承包人进行书面警告，如承包人受到2次书面警告，发包人将视为其违约，并按22.1条的相关规定课以违约金。

（7）协调好与施工当地政府及老百姓的关系，避免发生不必要的冲突。

（8）文明施工费在工程量清单中摊入工程量清单的相关细目中，不单独报价和支付。

但必须及时将修订后的进度计划提交给监理人或发包人，并不能影响既定工期。

11．开工和交工

11.3 发包人的工期延误

全款修改为：除非第11.4款情况的发生，本合同工程不允许工期延误。

11.4 异常恶劣的气候条件

本项补充：

本合同中，工期的延长指单项养护工程工期的延长。

异常恶劣的气候条件指以月计的某个时期的恶劣气候比当地气象部门40年的统计资料，以20年一遇频率计算的平均气候还要恶劣而引起的工程延误，由发包人根据承包人提交的证明予以论定。但在进行上述评定时，还将考虑按同等标准以同期或其他异常良好的气候予以抵补，异常气候在每个月对工程进度影响的评定，应在整个合同内予以累计。

12．暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

补充第（6）项：

（6）承包人承担暂停施工责任的其他情形：当发包人要求在节假日或其他特殊情况下需要暂停施工时，承包人必须无条件执行，发包人将视实际产生的影响结果做出是否适当延长工期的决定。承包人在编制比选申请文件时应充分考虑因此停工产生的费用及工期延误，不得因此而拖延总工期，除非发包人同意的工期延长。由此可能产生的费用摊入工程施工项目清单相关子目单价或总额价中，不单独计量与支付。

13．工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1工程质量验收标准：由发包人实时进行交（竣）工验收，达到通知单及相关技术规范的要求。

13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查

第13.5.1项补充：承包人应通知发包人在24小时内检查。当发包人有指令时，承包人应对重要隐蔽工程进行拍摄或照相应保证发包人有充分的机会对将要覆盖或掩蔽的工程进行检查和量测，特别是在基础以上的任一部分工程修筑之前，对该基础进行检查。

13.6清除不合格工程

第13.6.1项细化为：

- 承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，发包人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行替换、补救或拆除重建，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

- 如果承包人未在规定时间内执行发包人的指示，发包人有权雇佣他人执行，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

14．试验和检验

14.4 试验和检验费用（新增）

按照技术规范或国家相关质量检验标准规定，承包人需要对分项工程完成质量情况进行自检。若某些检验项承包人自身不能完成时，可委托具有相应资质的试验检测单位进行检测，其费用包含在相关细目单价中，不再单独报价。

15．变更

15.4变更的估价原则

删去通用条款中本款全文，以下文取代：

(1)工程施工项目清单中存在与变更工程细目相同细目的，其单价应按工程施工项目清单中已有的细目单价确定；

(2)工程施工项目清单中无相同细目但存在类似细目的，变更工程应参照类似细目单价，经发包人、承包人协商确定变更单价；

(3)工程施工项目清单中没有适用或类似细目的，则由发包人主导，双方一同询价确定。

15.7计日工

本项补充：对于需使用计日工的应急抢险及临时安排的其他零星工作，应根据工程实际情况发生的计日工，经发包人审批同意后办理支付。

16.价格调整

合同执行期间均不调价。

17.计量与支付

17.1计量

17.1.2 计量方法

删去本款全文，修改如下：

工程量据实结算，每季度末支付一次。若单项工程验收不合格则不予计量支付，直至返工验收为止，方可支付。每期计量扣留工程款3%质保金。

在施工过程中，该工程量将有可能出现增加或减少，发包人将按技术规范或设计图纸以承包人实际完成的经发包人按技术规范要求验收合格的工程量为准。但是，承包人在报价时漏报价的细目，应认为已包括在其他细目中，不另支付。工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同的条款效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

本合同涉及款项均以人民币结算。

17.1.3计量周期

承包人根据具体项目完成情况，每季度计量一次，按季度办理支付。承包人按发包人要求编制计量支付报表及其附件，并在规定时间内送交发包人审查。发包人将在审查合格后及时支付承包人工程价款。

17.2预付款

17.2.1 预付款

不支付开工预付款，不支付材料、设备预付款。

18.交工验收

删去本款全文，本项目由发包人按照相关规定实时组织进行的验收即等同于交（竣）工验收。

19.缺陷责任与保修责任

19.1缺陷责任期

删去本款全文，缺陷责任期为半年。缺陷责任期从交付使用之日起计算。

19.7 保修责任

本项补充：在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务。屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他工程为1年。

保修时间自验收合格之日起计算

19.8质量保证金（新增）

质量保证金采用扣留每期计量3%工程款的方式。缺陷责任期满后承包人可提交报告申请质量保证金（无息）退还。

20．保险

20.1 工程保险

本条款全文修改为：

工程一切险由比选申请人自行考虑是否投保，保险费由承包人承担和支付，分摊入工程量清单的相关细目中，不单独报价和支付。

20.2人员工伤事故的保险

本款全文内容修改为：承包人须单独为本项目实施期间为履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费。该部分保险费用承包人必须投保，其费用包含在相关细目中，不单独报价。

20.3人身意外伤害险

承包人须单独为本项目实施期间为履行合同所雇佣的全部人员，缴纳人身意外伤害险，保额必须达到80万元及以上。该部分保险费用承包人必须投保，其费用包含在相关细目中，不单独报价。承包人为履行合同所雇佣的全部人员若发生一切意外事故，均由承包人自行负责与死伤者家属协调解决。

20.4  第三者责任险

第三者责任险本款补充：第三者责任险是对因实施本合同工程而造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产（本工程除外）的损失或损害，以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任所负责任进行的保险。承包人必须投保，且第三者责任险的累计赔偿限额不低于人民币100万元 ，费率由承包人自行调查 ，事故次数不限，不计免赔额。其费用包含在相关细目中（或养护维修单价中），不单独报价。

20.5  其他保险

本项目要求承包人根据合同工程以及自身情况考虑为其施工设备、进场材料和工程设备等办理保险并承担相应费用。其费用包含在相关细目中（或养护维修单价中），不单独报价。

20.6  对各项保险的一般要求

20.6.1  保险凭证

承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：开工后 28 天内。承包人未按合同约定办理保险，发包人有权代为办理，保险费用全部由承包人承担，同时不免除承包人责任。

20.6.4保险金不足的补偿

本项细化为：

承包人应充分认识到在高速公路通行期间进行作业的风险，足额进行保险。当上述保险不足以补偿损失时（包括免赔额和超过赔偿限额的部分），由承包人自行承担不足部分，发包人不在另行给予补偿。

22.违约

22.1承包人的违约

22.1.2 对承包人违约的处理

（2）在原条款后增加：

发包人将在承包人完成安排的工作内容后按有关技术规范组织验收，以及每月不定期对承包人的工作进行考核和检查，作为确定计量支付的金额依据。凡检查不合格，又不能在限期内整改合格者，累计3次后，发包人有权要求承包人支付不低于3万元的基本违约金，且发包人有权终止其合同。

承包人缴纳违约金并不能使违约行为合法化，承包人应继续纠正，否则发包人有权课以加倍违约金直至终止合同。

22.1.7（新增）对于上述条款未涉及到的承包人违约情况的处理

（1）承包人无视发包人书面警告，一贯公然忽视履行合同规定的义务，发包人可向承包人课以不超过500元的违约金。

（2）承包人违反关键人员和关键设备配置规定，发包人可向承包人课以不超过1000元的违约金。

（3）承包人接到发包人施工任务通知单后，在消除安全隐患的前提下按照病害轻重缓急的原则合理安排施工作业，对存在安全病害的要按照要求及时处治，对任务通知作出积极响应。没有响应或达不到及时性要求的除在考核中扣分外，按照每张通知单计量总额的20%扣款，每处不超过500元，抢险工程不能及时响应的在考核中扣除相应的分值。

（4）承包人无正当理由未按规定开工或无正当理由未能采取措施加快工程进度和关键部份的施工，发包人有权将相应工程转交给具有同样施工能力的其它养护单位实施，该笔工程费用从承包人的其他应计量款中扣除，同时可向承包人课以质量保证金人民币1000元/天延期违约金，情节严重者可终止合同。

发包人有权在应支付给承包人的任何款项中扣除违约金。承包人缴纳违约金并不能使违约行为合法化，承包人应继续纠正，否则发包人有权课以加倍违约金直至终止合同。

24.1 争端的解决方式

本项目争端解决方式约定为诉讼方式，诉讼法院为：发包人所在地具有管辖权的人民法院。

25. 车辆通行费

本项目为在运营的高速公里进行的维护与保养工程，发包人不办理任何免费车辆，承包人实施本工程所产生的车辆通行费包含在报价中，不单独支付。

26．后续管理办法

在项目实施过程中，如果有新的规范、办法、规程的颁布实施，本项目将按上级主管部门的决定采用执行；发包人后续制定的管理文件、制度、办法等视同本合同的补充和延伸，承包人应遵照执行。

27．新材料、新工艺使用

在工程实施过程中，发包人按上级要求推广使用新材料、新工艺，承包人应无条件执行，由此造成的造价变化按变更程序办理。若承包人在施工过程中主动创新，大量推广使用新材料、新工艺于本项目的每个分项工程中，由此造成的单价变化可按上述规定执行，同时可在考核评分中进行加分，具体可参照发包人相关管理办法执行。

28．新增工程（工作）

如发包人根据工程实际情况，认为有必要时，可在工程量清单外增加部分工程或工作内容。新增工程或工作内容按15.4条规定确定单价进行计量与支付。

第三节 合同附件格式

附件一  合同协议书

附件二  廉政合同

附件三  安全生产合同

附件四  项目经理委任书

附件五  环境保护和水土保持合同

附件一：

合同协议书

(四川成渝高速公路股份有限公司成仁分公司，以下简称“发包人”)为实施（成仁分公司成都管理处2021年零星维修工程），已接受  (            ，以下简称“承包人”)对该工程施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1.成仁分公司成都管理处所辖路段为蓉遵高速（G4215）K0+000至K47+200，起于成都市锦江区，止于眉山市文宫镇。K0+000-K27+000双向六车道，K27+000-K47+200双向四车道，辖段内有4个收费站（成都站、万安站、兴隆站、大林站）、永兴服务区、二峨山隧道、江家水泵房等。

2.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）报价函；

（4）项目专用合同条款；

（5）通用合同条款（另册）；

（6）公路工程专用合同条款（另册）；

（7）技术规范

（8）工程施工项目清单及计量说明；

（9）其他合同文件及业主要求。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 本合同为单价合同，按照工程施工项目清单单价据实结算。

4.承包人项目经理：         （身份证号码：                    ）

5.工程质量符合标准，工期以维修任务单为准，合同工期自合同签订之日起至2021年12月31日。

6.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7.业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8.本协议书在双方法定代表人（负责人）或其委托代理人签署并加盖单位公章后生效，委托代理人签字的，还应向对方交存合法有效的授权证明和身份证明。全部工程完工并交工验收合格后失效。

9.本协议书一式 六 份，业主执 三 份，承包方执 三 份，每份具有同等法律效力。

10.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分，具有同等法律效力。合同附件为本合同组成部分，具有同等法律效力。

（以下无正文，为合同协议书签署项）

业主：四川成渝高速公路股份         承包人：

有限公司成仁分公司（盖章）                            （盖章）

负责人或其委托代理人（签字）：       法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：   年    月    日             日期：    年    月    日

附件二 ：

廉政合同

工程名称：   成仁分公司成都管理处2021年零星维修工程

发包人（甲方）：四川成渝高速公路股份有限公司成仁分公司

承包人（乙方）：

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及党和国家有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，防止在成仁分公司成都管理处2021年零星维修工程合同的实施过程中发生不廉行为，本项目委托方四川成渝高速公路股份有限公司成仁分公司(以下称甲方)与受托方                 (以下称乙方)，特订立如下合同。

第一条  甲乙双方的权利和义务

(一)严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

(二)严格执行成仁分公司成都管理处2021年零星维修工程合同文件，自觉按合同办事。

(三)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外)，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

(四)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(五)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(六)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

(二)甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(三)甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国、出境旅游等提供方便等。

(四)不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程咨询服务合同有关的咨询服务业务等活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在设计中使用某种产品、材料和设备。

（五）甲方工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

（六）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

第三条  乙方义务

(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(三)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(四)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条  违约责任

(一)甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

第五条  双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关（部门）负责监督执行。

第六条  本合同与工程项目施工合同同时签署，有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目施工合同执行完毕止。

第七条  本合同作为工成仁分公司成都管理处2021年零星维修工程合同的附件，与工程施工合同合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条  本合同一式六份，由甲乙双方各执两份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

（以下无正文）

甲方单位：四川成渝高速公路股份有限公司  乙方单位：

成仁分公司

法定代表人（负责人）                   法定代表人（负责人）

或其                            或其

委托代理人：                           委托代理人：

承办部门负责人：

甲方监督部门（盖章）：                 乙方监督部门（盖章）：

单位地址：成都市武侯区科园二路10号     单位地址：

航利中心2栋2单元12楼

单位电话：                              单位电话：

签订日期：     年     月   日             日期：     年   月   日

附件三：

安全生产合同

为在成仁分公司成都管理处2021年零星维修工程施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境、切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人四川成渝高速公路股份有限公司成仁分公司(以下简称“甲方”)与承包人                 (以下简称“乙方”)特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规范》、《公路养护安全作业规程》（JTJGH30-2015）、《公路工程施工安全技术规程》(JTG F90-2015)和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其它方式转让给任何其它人，或允许、容忍上述同样行为。

7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，除承担一切经济法律责任外，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。甲方对因乙方违反本合同约定而产生的损失，有权向乙方追偿，前述损失包括但不限于甲方因应对安全事故产生的所有费用，以及甲方因安全事故受到的他方的处罚、索赔，以及律师费、诉讼费、公证费、差旅费、执行费、保全费等。

四、本协议书一式 六 份，甲方执 三 份，乙方执  三  份，由双方法定代表人（负责人）或其授权的代理人签署与加盖公章后生效（授权代理人签署的，还应向对方交存合法有效的授权证明和身份证明），全部工程竣工验收后失效。

（以下无正文，为合同签署项）

甲方：四川成渝高速公路股份有限公司   乙方：

成仁分公司(盖章)                     (盖章)

负责人或	                         法定代表人或

其授权的代理人（签字）：              其授权的代理人（签字）：

日期：      年     月     日         日期：      年     月      日

附件四：项目经理委任书

（公司名称）

成仁分公司成都管理处2021年零星维修保养工程

项目经理委任书

致：四川成渝高速公路股份有限公司成仁分公司

（公司名称）       法定代表人     代表本单位委托     为成仁分公司成都管理处2021年零星维修工程的项目经理。凡合同中执行的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等工作，由     本单位全面负责。

承包人：          （全称）   （盖单位章）

法定代表人：        （职务）

（姓名）

（签字）

年    月   日

附件五：环境保护和水土保持合同格式

环境保护和水土保持合同（格式仅供参考）

为减少工程施工环境的影响，尽可能地恢复环境自然植被面，本项目发包人（发包人全称）（以下简称“甲方”）与承包人（以下简称“乙方”）特此签订环境保护和水土保持合同。

- 甲方职责

1．严格遵守国家和地方的有关环境保护和水土保持的法律法规。

2．按照“预防为主，保护优先”和“管生产必须管环保”的原则开展环境保护和水土保持管理工作，做到生产与环境保护和水土保持工作同时计划、实施、检查、总结和评比。

3．重要的环境保护和水土保持设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4．组织对乙方的施工现场和施工营地进行环境保护和水土保持工作的检查，监督乙方及时处理各种环境污染、环境破坏的问题。

5．凡发现乙方在施工现场和施工营地有环境污染和环境破坏的行为，甲方应责令乙方及时整改，若情节严重，甲方应及时上报国家有关环境保护和水土保持机构。

- 乙方职责

1．严格遵守国家和地方的有关环境保护和水土保持的法律法规并认真执行。

2．坚持“预防为主，保护优先”、“管生产必须管环保”及“谁破坏谁恢复”的原则，加强环境保护和水土保持的宣传教育，增强全员环保意识，建立健全环境保护和水土保持的管理机构和管理制度，配备专职及兼职的环保检查人员，有组织有领导地开展环境保护和水土保持工作。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员（包括临时雇请的民工），必须熟悉和遵守本合同有关环境保护和水土保持的各项规定，做到生产与环境保护和水土保持工作同时计划、实施、检查、总结和评比。

3．建立健全环境保护和水土保持责任制。从项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的环境保护和水土保持管理系统必须作到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的环境保护和水土保持责任制作到横向到边，人人有责。项目经理是环境保护和水土保持的第一责任人。现场设置的环境保护和水土保持机构，应配备专职环保监督员，专职负责本合同工程环境保护和水土保持的宣传、检查工作，有权发布指令，防止污染环境和破坏环境的事件发生。

- 违约责任

如因乙方不遵守国家和地方的有关环境保护和水土保持的法律法规，造成环境污染或破坏，甲方有权责令乙方限期进行整改，并视其情节对乙方批评、违约金或终止合同：

1．情节轻微者，甲方可对乙方予以通报批评，并向乙方课以0.5～3万元违约金；

2．累计三次因环境问题被有关方面通报批评，或情节严重，甲方可以终止乙方在标段的工程承包合同。

本合同正本一式六份，合同双方各执三份。由双方法定代表人或其委托代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方：              （盖章）            乙方：               （盖章）

法定代表人或其                          法定代表人或其

委托代理人（签字）：                     委托代理人（签字）：

地址：                                  地址：

电话：                                  电话：

日期：       年      月    日           日期：       年      月    日

# 第五章 工程施工项目清单

# A.计量说明

1．工程施工项目清单应与比选申请人须知、合同条款、技术规范等文件结合起来查阅与理解。

2．本次合同为单价合同。工程量按实收方，由承包人按规定的计量方法，以业主认可的尺寸、断面计量。按工程施工项目清单的控制价乘以比选申请人报价比例确定合同单价，合同单价小数点保留两位，承包人应无条件接受；或者，根据具体情况新增项目，按经业主审批的单价执行。

3．工程施工项目清单中的单价，已包括了为实施和完成合同工程所需的车辆通行费、材料、质检（自检）、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及报废、损害、更换材料的运输入库和合同所有责任、义务和一般风险。

4．工程施工项目清单是按成仁高速公路现阶段发生的实际情况并参照交通部运输相关规定编写的，因此，工程施工项目清单中各章的工程细目的范围与计量等应与技术规范相应的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

5．对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程施工项目清单内，在给工程施工项目清单各细目标价前，应参阅比选文件或技术规范的有关部分。

6．承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程施工项目清单的单价之中。

7．计量方法

（1）用于支付已完工程的计量方法，应符合技术规范中相应章节的“计量与支付”条款的规定。

（2）本项目按季度考核计量，按季度办理支付。

（3）计日工、料、机未经发包人同意不得随意使用或按此单价计量。机械台班单价包括了施工机械的折旧、利息、维修、保养、零配件、油燃料、保险和其他消耗品的费用以及全部有关使用这些机械的管理费、税费、利润和司机与助手的劳务费等费用。计日工单价包括了基本单价及养护单位的管理费、税费、利润等附加费，在计算施工机械和计日工时，工时应从到达施工现场并从事指定的工作开始计算，到返回原出发地点为止，扣去用餐和休息时间，小于4小时按半日计算，大于4小时小于8小时按一日计算。

B.工程施工项目清单

| 维修施工项目清单 |
| --- |
| （一）人工、机械、台班 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 控制价 | 规格 | 备注 |
| 1 | 计日工（普工） | 工日 | 101 | - |  |
| 2 | 计日工（技工） | 工日 | 143 | - |  |
| 3 | 计日工（焊工） | 工日 | 186 | - | 持相关部门颁发的有效证件 |
| 4 | 计日工（漆工） | 工日 | 179 | - | 持相关部门颁发的有效证件 |
| 5 | 9座交通车 | 台班 | 458 | - |  |
| 6 | 2t以内载货汽车 | 台班 | 562 | - |  |
| 7 | 10t以内自卸汽车 | 台班 | 715 | - |  |
| 8 | 专业疏通车 | 台班 | 2183 | 8m³ | 高压管道吸污车，适用于收集运输粪便、泥浆、下水道内的淤积物的抽吸、装运和排泄，尤其是可吸下水道泥浆、淤泥、石子、砖块等较大物体。 |
| 9 | 钻孔机 | 台班 | 380 | LS230 |  |
| 10 | 高空作业车（15m以内） | 台班 | 586 | - |  |
| 11 | 8000L以内洒水车 | 台班 | 800 | - |  |
| 12 | 32KV·A交流电弧焊机 | 台班 | 136 | - |  |
| 13 | 30KW以内柴油发电机组 | 台班 | 520 | - |  |
| 14 | 风暴 | 台班 | 80 | - |  |
| 15 | 搭单层脚手架 | ㎡ | 19 | - | 清理场地、挖基脚、立杆、绑孔、扣牢斜道、铺板、挂安全网、拆除、堆放、材料场内运输等全部工作 |
| 16 | 搭多层钢管脚手架 | ㎡ | 38 | - | 清理场地、挖基脚、立杆、绑孔、扣牢斜道、铺板、挂安全网、拆除、堆放、材料场内运输等全部工作 |
| 17 | 占道施工养护标志牌摊销与维护费 | 元/天.套 | 741 | - | 道路施工交通控制设施的安装、拆除、运输、移动、巡查、维护、修补、保养、撤出 |
| （二）绿化 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 控制价 | 品牌 | 备注 |
| 18 | 租摆草花（含管养） | 盆 | 4 | 孔雀草、海棠花等草花 | 植物、运输、摆放、管养等全部费用 |
| 19 | 租摆盆花（含管养） | 盆 | 20 | 杜鹃花、天竺葵等盆花 | 植物、运输、摆放、管养等全部费用 |
| 20 | 苗木种植（毛叶丁香） | 株 | 105 | 高80cm、冠幅60cm | 植物、种植 |
| 21 | 苗木种植（栀子花） | 株 | 63 | 高50cm、冠幅20cm | 植物、种植 |
| 22 | 毛叶丁香球 | 株 | 125 | 高60cm、冠幅60cm | 植物、运输、种植 |
| 23 | 红叶石楠球 | 株 | 125 | 高60cm、冠幅61cm | 植物、运输、种植 |
| 24 | 万年青球 | 株 | 136 | 高60cm、冠幅62cm | 植物、运输、种植 |
| 25 | 发财树 | 株 | 105 | 高60cm、冠幅60cm | 植物、运输、种植 |
| 26 | 茶树 | 株 | 105 | 高60cm、冠幅60cm | 植物、运输、种植 |
| 27 | 紫薇花 | 株 | 84 | 高60cm、冠幅60cm | 植物、运输、种植 |
| 28 | 绿萝（大） | 盆 | 42 | 高20cm、冠幅30cm | 植物、运输、种植 |
| 29 | 三角梅(小） | 株 | 63 | 高30cm、冠幅30cm | 植物、运输、种植 |
| 30 | 油麻藤（藤长1m、地径1cm） | 株 | 26 | 藤长1m、地径1cm | 植物、运输、种植 |
| 31 | 爬山虎（藤长1m、地径1cm） | 株 | 26 | 藤长1m、地径1cm | 植物、运输、种植 |
| 32 | 盆栽 | 盆 | 240 | 万年青、红叶石楠、栀子花、毛叶丁香等球状灌木（含盆），高80cm、冠幅60cm | 植物、运输、摆放 |
| 33 | 换营养土 | m³ | 47 | 通用型有机营养土 | 人工、材料 |
| 34 | 种植草皮 | ㎡ | 26 | 台湾1号 | 植物、摆放 |
| 35 | 瓷器花盆 | 个 | 105 | 直径40cm | 人工、运输、材料、更换植物 |
| 36 | 铁艺花架 | 个 | 32 | 直径22cm, 挂钩宽5.5cm | 人工、运输、材料、更换植物 |
| 37 | 人工除草、修剪（清、运） | ㎡ | 13 | - | 包含清运 |
| （三）基础工程及路面 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 控制价 | 品牌 | 备注 |
| 38 | M7.5浆砌青（红）砖 | m³ | 636 | - | 1、搭、拆脚手架、踏步或井字架；2、配、拌、运砂浆；3、砌筑、勾缝、养生 |
| 39 | M7.5浆砌片（块）石 | m³ | 459 | - | 1、搭、拆脚手架、踏步或井字架；2、配、拌、运砂浆；3、砌筑、勾缝、养生 |
| 40 | 砂浆抹面（2cm） | ㎡ | 19 | - | 1、清扫、洗刷；2、配、拌、运砂浆，抹平；3、养生 |
| 41 | 路缘石或路平石安装 | m | 65 | - | 1、场地清理；2、地基平整夯实，断面补挖，放线；3、铺设垫层；4、选修石料；5、安装石料、砂浆嵌缝、养生 |
| 42 | 人工挖淤泥 | m³ | 50 | - | 1、人工挖装淤泥、流沙；2、清理工作面；3、施工排水处理；4、堆运20m，若有远运按相应运输清单细目单价计价 |
| 43 | 人工挖土方 | m³ | 16 | - | 1、人工挖装路基土方、装车、移位、清理工作面；2、施工排水处理；3、修整；4、堆运20m，若有远运按相应运输清单细目单价计价 |
| 44 | 人工挖石方 | m³ | 45 | - | 1、石方爆破、装卸、人工清运、空回、土方、装车、移位、清理工作面；2、施工排水处理；3、修整；4、堆运20m，若有远运按相应运输清单细目单价计价 |
| 45 | 机械挖土方 | m³ | 7 | - | 1、机械挖土方、装车、移位、清理工作面；2、施工排水处理；3、修整；4、运送、卸车、空回；5、堆运20m，若有远运按相应运输清单细目单价计价 |
| 46 | 机械挖石方（非爆破） | m³ | 41 | - | 1、机械破碎、挖石方、装车、移位、清理工作面；2、施工排水处理；3、修整；4、堆运20m，若有远运按相应运输清单细目单价计价 |
| 47 | 预制C35水沟盖板 | m³ | 734 | - | 构件运输、整修、安装等全部工作 |
| 48 | 更换铸铁雨水篦沟盖板 | 块 | 125 | 300mm*500mm | 构件运输、搬运、安装等全部工作 |
| 49 | 更换铸铁雨水篦沟盖板 | 块 | 155 | 400mm*500mm | 构件运输、搬运、安装等全部工作 |
| 50 | 更换铸铁雨水篦沟盖板 | 块 | 225 | 450mm*750mm | 构件运输、搬运、安装等全部工作 |
| 51 | 更换高分子雨水篦沟盖板 （普通型） | 块 | 75 | 300mm*500mm | 构件运输、搬运、安装等全部工作 |
| 52 | 更换高分子雨水篦沟盖板 （普通型） | 块 | 40 | 400mm*200mm | 构件运输、搬运、安装等全部工作 |
| 53 | 更换高分子雨水篦沟盖板 （普通型） | 块 | 82 | 400mm*500mm | 构件运输、搬运、安装等全部工作 |
| 54 | 更换高分子雨水篦沟盖板 （普通型） | 块 | 90 | 400mm*600mm | 构件运输、搬运、安装等全部工作 |
| 55 | 更换高分子雨水篦沟盖板 （普通型） | 块 | 95 | 450mm*750mm | 构件运输、搬运、安装等全部工作 |
| 56 | 更换高分子雨水篦沟盖板 （50t） | 块 | 188 | 600mm*500mm | 构件运输、搬运、安装等全部工作 |
| 57 | 更换高分子雨水篦沟盖板 （50t） | 块 | 210 | 450mm*750mm | 构件运输、搬运、安装等全部工作 |
| 58 | 更换φ200UPVC横向排水管 | m | 88 | - | PVC排水管下料、铺设的全部工作 |
| 59 | 砂砾垫层 | m³ | 255 | - | 铺筑、整平、洒水、碾压的全部工序 |
| 60 | 平整场地 | ㎡ | 4.5 | - | 1、路基场地清理及清表，包含清除杂物、杂草以及挖填厚度30cm以内找平、夯实、碾压、废料堆放、卸除及空回；2、堆运20m，若有远运按相应运输清单细目单价计价 |
| 61 | 借土填方 | m³ | 20 | - | 1、土方装车、运输（基本运距1km)、卸土、空回；2、整平 |
| 62 | 现浇C15砼 | m³ | 597 | - | 1、模板制作、安装、拆除、修理、涂脱模剂、堆放；2、混凝土拌和、运输、浇筑、捣固、养生 |
| 63 | 现浇C20砼 | m³ | 609 | - | 1、模板制作、安装、拆除、修理、涂脱模剂、堆放；2、混凝土拌和、运输、浇筑、捣固、养生 |
| 64 | 现浇C25砼 | m³ | 625 | - | 1、模板制作、安装、拆除、修理、涂脱模剂、堆放；2、混凝土拌和、运输、浇筑、捣固、养生 |
| 65 | 光圆钢筋/带肋钢筋 | kg | 6 | - | 1、钢筋的保护、储存及除锈；2、钢筋整直、接头；3、钢筋截断、弯曲；4、钢筋安设、支承及固定 |
| 66 | 24cm厚C40水泥砼路面浇筑 | ㎡ | 219 | - | 1、模板制作、安装、拆除、修理、涂脱模剂；2、拉杆、传力杆及补强钢筋制作、安装；3、混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、捣固、真空吸水、抹平、压（刻）纹、养生；4、切缝、灌注填缝料 |
| 67 | 24cm厚C35水泥砼路面浇筑 | ㎡ | 215 | - | 1、模板制作、安装、拆除、修理、涂脱模剂；2、拉杆、传力杆及补强钢筋制作、安装；3、混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、捣固、真空吸水、抹平、压（刻）纹、养生；4、切缝、灌注填缝料 |
| 68 | 24cm厚C30水泥砼路面浇筑 | ㎡ | 209 | - | 1、模板制作、安装、拆除、修理、涂脱模剂；2、拉杆、传力杆及补强钢筋制作、安装；3、混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、捣固、真空吸水、抹平、压（刻）纹、养生；4、切缝、灌注填缝料 |
| 69 | 28cm厚水泥稳定碎石基层 | ㎡ | 144 | - | 1、混合料的配料、拌和；2、拌合站场地租赁；3、混合料运输、摊铺、碾压、养生 |
| 70 | 28cm厚水泥稳定碎石底基层 | ㎡ | 144 | - | 1、混合料的配料、拌和；2、拌合站场地租赁；3、混合料运输、摊铺、碾压、养生 |
| 71 | 15cm厚级配碎石垫层 | ㎡ | 57 | - | 1、摊铺15cm厚碎石基层；2、整平、整型；3、洒水、碾压、修整 |
| 72 | 24cm厚水泥砼旧路面破除 | ㎡ | 45 | - | 画线，人工/机械翻翘、破碎，旧料运至路边，清理成堆等全部工作 |
| 73 | 细粒式SBS改性沥SMA-13混合料（零星） | t | 814 | - | 摊铺混合料、整平等全部工作 |
| 74 | 路面修补剂封水 | m | 10 | - | 划线、开槽、将裂缝杂物剔除干净，灌注修补剂，整平等全部工作内容 |
| 75 | 裂缝处治（开槽）灌沥青 | m | 16 | - | 划线、开槽、将裂缝杂物剔除干净，灌注沥青，整平等全部工作内容 |
| 76 | 聚酯玻纤抗裂贴 | m² | 31 | - | 将裂缝杂物剔除干净、下料、铺设，人工辅助处理边角，接缝等全部工作内容 |
| 77 | 3cm贴缝带 | m | 16 | - | 将裂缝杂物剔除干净、下料、铺设，人工辅助处理边角，接缝等全部工作内容 |
| 78 | 同步碎石封层 | m² | 27 | - | 摊铺、整平等全部工作 |
| 79 | 更换D700高分子井盖 | 座 | 561 | - | 1、拆除井圈，井口整修、铺设垫层；2、拌、运砂浆、砂浆铺底；3、安装、砂浆嵌缝、养生 |
| 80 | 更换铸铁井圈井盖（Q20A） | 座 | 889 | - | 1、拆除井圈，井口整修、铺设垫层；2、拌、运砂浆、砂浆铺底；3、安装、砂浆嵌缝、养生 |
| 81 | 更换500*500高分子电缆沟井盖 | 块 | 137 | - | 1、测位、画线、打眼、下胀管、断管；2、连接管件、配管、装管卡 |
| 82 | 现浇超快凝砼（1h) | m³ | 1070 | - | 1、模板制作、安装、拆除、修理、涂脱模剂、堆放；2、混凝土拌和、运输、浇筑、捣固、养生 |
| 83 | 现浇超快凝砼（3h) | m³ | 960 | - | 1、模板制作、安装、拆除、修理、涂脱模剂、堆放；2、混凝土拌和、运输、浇筑、捣固、养生 |
| 84 | 人工凿除企口缝砼 | m | 47 | - | 人工凿除企口缝混凝土，清理企口缝、废料堆放等全部工作内容 |
| 85 | 人工拆除浆砌圬工 | m³ | 60 | - | 人工凿除砌体、废料堆放等全部工作内容 |
| 86 | 弃方外运（30Km以内） | 元/tk·Km | 0.9 | - | 装车、运送、卸车、空回 |
| 87 | 弃方外运（30Km以上） | 元/tk·Km | 0.8 | - | 装车、运送、卸车、空回 |
| （四）交安设施及隧道 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 控制价 | 品牌 | 备注 |
| 88 | 更换刺铁丝挂网 | m | 30 | - | 剪丝、挂丝、绑扎等全部工作内容 |
| 89 | 更换刺铁丝网立柱 | 根 | 196 | - | 1、拆除立柱；2、混凝土及钢筋全部工序，构件运输、安装等全部工作内容 |
| 90 | 更换镀锌钢板网 | m² | 65 | - | 镀锌钢板切割、焊接、钻孔、绑扎、安装等全部工作内容 |
| 91 | 浸塑隔离网更换 | m² | 72 | 3.0m*1.85m | 钢管及角钢切割、焊接、钻孔、安柱、裁网等全部工作内容 |
| 92 | 反光轮廓标 | 个 | 17 | - | 1、制作、粘贴反光膜；2、螺栓固定等全部工作内容 |
| 93 | 反光热塑标线 | ㎡ | 51 | 0.8mm | 清扫路面，放样，加热熔化热塑性标线图料、画线等全部工作内容 |
| 94 | 热熔旧标线清除 | m² | 20 | 0.8mm | 标线清除、清理现场等全部工作内容 |
| 95 | 安装弹力柱 | 根 | 48 | 750mm*80mm | 构件采购、安装等全部工作内容 |
| 96 | 安装铁警示桩 | 根 | 150 | 750mm*100 mm | 构件采购、安装等全部工作内容 |
| 97 | 安装钢警示桩 | 根 | 240 | 750mm*100 mm | 构件采购、安装等全部工作内容 |
| 98 | 拆安减速拱 | m | 75 | - | 人工、机械等全部工作内容 |
| 99 | 消防栓 | 套 | 982 | - | 人工、材料、机械、安装等全部工作内容 |
| 100 | 电话报警门 | 扇 | 578 | - | 人工、材料、机械、安装等全部工作内容 |
| 101 | 消防窗 | 扇 | 323 | - | 人工、材料、机械、安装等全部工作内容 |
| 102 | 液压支撑杆 | 根 | 75 | 玛丽 | 承重15kg |
| （五）收费亭及收费岛 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 控制价 | 品牌 | 备注 |
| 103 | 收费岛刷黑黄漆 | m² | 50 | 道酬、百家涂 | 清理、抹灰、刷漆等全部工作内容 |
| 104 | 聚酯漆 | kg | 54 | 华润漆、紫荆花漆 | 材料 |
| 105 | 醇酸磁漆 | kg | 28 | 三峡 | 材料 |
| 106 | 自喷漆 | 瓶 | 25 | 好顺、三和450ml/瓶 | 材料 |
| 107 | 通用固化剂 | kg | 78 | 凯德龙 | 材料 |
| 108 | 防锈金属漆 | kg | 106 | 嘉宝莉、千居美 | 材料 |
| 109 | 更换不锈钢扶手 | 副 | 422 | 304不锈钢 | 人工、材料、安装 |
| 110 | 更换不锈钢栏杆 | m | 86 | - | 人工、材料、安装 |
| 111 | 更换立面标记 | m² | 228 | - | 清理、粘贴等全部工作内容 |
| 112 | 收费广场铝塑板维修加固 | m² | 40 | - | 维修、固定等全部工作内容 |
| 113 | 收费广场铝塑板更换 | m² | 220 |  | 拆除、安装、固定等全部工作内容 |
| 114 | 铝板加固 | m2 | 18 | - | 人工、安装 |
| 115 | 钢板加固 | 面 | 66 | 35cm*130cm | 人工、安装 |
| 116 | 焊接收费亭门 | 扇 | 88 | - | 人工、安装 |
| 117 | 铁皮 | m | 28 | 2mm*1000mm | 材料 |
| 118 | 铝基立面标记 | ㎡ | 317 | 高强级 | 清理、粘贴等全部工作内容 |
| 119 | 贴高强级反光膜 | ㎡ | 303 | 3M | 清理、贴膜等全部工作内容 |
| 120 | 贴窗户防爆膜 | m² | 92 | 贝特夫 | 人工、材料、安装 |
| 121 | 收费亭喷漆 | m² | 276 | - | 人工、材料、安装 |
| 122 | 更换收费亭防碰柱 | 根 | 1375 | - | 人工、材料、安装 |
| 123 | 更换钢化玻璃门 | m² | 363 | 凤铝 12mm | 人工、材料、安装 |
| 124 | 收费亭钢化玻璃 | m² | 649 | 贝雷 | 中空夹层、异形 |
| 125 | 安装防撞桶 | 个 | 81 | - | 人工、安装 |
| 126 | 安装塑钢窗 | m² | 276 | - | 含钢化玻璃、人工、安装 |
| 127 | 安装不锈钢钢条托架 | m² | 323 | - | 收费亭托架，含人工、材料、安装 |
| 128 | 更换抽屉滑轨 | 副 | 55 | - | 人工、材料、安装 |
| 129 | 更换玻璃锁 | 把 | 39 | 玛丽 | 材料 |
| 130 | 更换抽屉面板 | 张 | 66 | - | 人工、材料、安装 |
| 131 | 更换抽屉底板 | 张 | 83 | - | 人工、材料、安装 |
| 132 | 保温锡箔纸 | m | 25 | - | 材料 |
| 133 | 更换计重设备检修井盖 | 块 | 420 | 承重式 | 人工、材料、安装 |
| 134 | 更换计重设备检修井盖 | 块 | 120 | 非承重式 | 人工、材料、安装 |
| （六）办公区零星工程 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 控制价 | 品牌 | 备注 |
| 135 | 更换琉璃瓦 | 片 | 19 | - | 采购、场内运输、堆放 |
| 136 | 更换彩钢 | m² | 275 | 莱仕德 | 人工、材料、安装 |
| 137 | 更换雨棚 | m² | 121 | 聚酯纤维耐力板 | 人工、材料、安装 |
| 138 | 刷乳胶漆 | m² | 49 | 立邦 | 清理、抹灰、刷漆等全部工作内容 |
| 139 | 更换PVC防水卷材 | m² | 76 | 天元防水 | 采购、安装等全部工作内容 |
| 140 | 更换墙纸 | m² | 44 | 圣格雅、锦福瑞 | 清理、粘贴等全部工作内容 |
| 141 | 刷氟碳漆 | m² | 165 | 朵杉、百家涂、万爵 | 清理、抹灰、刷漆等全部工作内容 |
| 142 | 刷真石漆 | ㎡ | 86 | 道酬、百家涂、摩丽漆 | 清理、抹灰、刷漆等全部工作内容 |
| 143 | 更换火烤石 | ㎡ | 83 | - | 运砖及材料搬运，和灰，运砂浆，砌砖，勾缝、抹灰，安装搭拆简易脚手架等全部工作内容 |
| 144 | 更换大理石 | m² | 127 | - | 运砖及材料搬运，和灰，运砂浆，砌砖，勾缝、抹灰，安装搭拆简易脚手架等全部工作内容 |
| 145 | 贴瓷砖 | m² | 85 | - | 和灰、运砂浆、贴砖、勾缝、抹灰等全部工作内容 |
| 146 | 拆除地（彩）砖 | m² | 10 | - | 拆除、挖除地砖，分类堆放等全部工作内容 |
| 147 | 安装彩砖（瓷砖） | m² | 145 | - | 运砖及材料搬运，和灰，运砂浆，砌砖，勾缝、抹灰，安装搭拆简易脚手架等全部工作内容 |
| 148 | 安装花岗石地砖 | m² | 303 | - | 运砖及材料搬运，和灰，运砂浆，砌砖，勾缝、抹灰，安装搭拆简易脚手架等全部工作内容 |
| 149 | 贴文化石 | ㎡ | 121 | - | 运砖及材料搬运，和灰，运砂浆，砌砖，勾缝、抹灰，安装搭拆简易脚手架等全部工作内容 |
| 150 | 更换木地板 | m² | 144 | 圣象、将相和、信宏、红盛 | 采购、堆放、安装 |
| 151 | 更换瓷砖贴脚线 | m | 44 | 欧神诺、远晶 | 采购、堆放、安装 |
| 152 | 更换木质贴脚线 | m | 55 | 圣象、将相和、信宏、红盛 | 采购、堆放、安装 |
| 153 | 安装窗帘 | m | 83 | 3-3.5m高 | 含轨道 |
| 154 | 安装窗帘轨道 | m | 58 |  | 手动轨道、含挂钩 |
| 155 | 安装窗套 | 副 | 139 | - | 人工、材料、安装 |
| 156 | 安装卷帘门 | 扇 | 4158 | - | 手动电动一体：4m*4m |
| 157 | 安装门套 | 套 | 880 | 盼盼、美心 | 人工、材料、安装 |
| 158 | 更换实木门 | 扇 | 999 | 盼盼、美心 | 人工、材料、安装 |
| 159 | 更换防盗门 | 扇 | 2669 | 富新、雅若轩、颐家 | 人工、材料、安装 |
| 160 | 安装纱窗 | m2 | 143 | 304不锈钢 特密 | 人工、材料、安装 |
| 161 | 不锈钢防盗窗 | ㎡ | 726 | 304不锈钢 | 人工、材料、安装 |
| 162 | 更换保险柜锁 | 套 | 330 | 金鸡、李文 | 人工、材料 |
| 163 | 更换防盗门锁 | 套 | 198 | 君辉、玥玛、三得利 | 人工、材料 |
| 164 | 更换套装门锁 | 套 | 204 | 君辉、玥玛、三得利 | 人工、材料 |
| 165 | 安装钢化玻璃 | m² | 193 | - | 人工、材料、安装 |
| 166 | 顶棚U型槽防水补漏 | m | 72 | - | （结构胶、防水油膏） |
| 167 | 屋面防水补漏 | m² | 97 | - | 含材料 |
| 168 | 防水保护层(砂浆2cm） | m² | 26 | - | 配、拌、运砂浆、粉刷等全部工作 |
| 169 | 更换吊顶 | 块 | 18 | 60cm*60cm | 硅酸钙板、矿面板、石棉板 |
| 170 | 更换龙骨 | 根 | 20 | 松木，2cmx3.8cmx180cm | 材料 |
| 171 | AB胶 | 瓶 | 39 | 卡夫特 100g/瓶 | 材料 |
| 172 | φ20PPR水管 | m | 14 | 华亚、多联 | 材料 |
| 173 | φ20PVC管 | m | 6 | 华亚、多联 | 材料 |
| 174 | φ55.9PVC管 | m | 9 | 华亚、多联 | 材料 |
| 175 | φ110PVC管 | m | 18 | 华亚、多联 | 材料 |
| 176 | φ300PVC下水管道 | m | 83 | 华亚、多联 | 材料 |
| 177 | 更换φ110哈夫节 | 个 | 502 | 华亚、多联 | 人工、材料、安装 |
| 178 | 填缝剂 | 瓶 | 56 | 德高 | 材料 |
| 179 | 更换电动伸缩门轮子 | 副 | 102 | - | 人工、材料、安装 |
| 180 | 更换电动伸缩门控制板 | 套 | 208 | - | 人工、材料、安装 |
| 181 | 更换卷帘门电机800kg | 套 | 3263 | 王威 | 含控制板、人工、安装 |
| 182 | 卷帘门轨道维修 | 项 | 578 | - | 人工、材料、安装 |
| 183 | 更换铁栅栏 | 副 | 494 | - | 人工、材料、安装 |
| （七）卫生间常用材料及零件 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 控制价 | 品牌 | 备注 |
| 184 | 卫生间门边 | 个 | 11 | - | 材料 |
| 185 | 不锈钢拉手 | 个 | 66 | - | 材料 |
| 186 | 厕所门扣（锁） | 套 | 22 | - | 材料 |
| 187 | 厕所挂钩 | 个 | 6 | - | 材料 |
| 188 | 毛巾架 | 套 | 208 | 永帅 | 304不锈钢、双层 |
| 189 | 合页 | 副 | 55 | - | 材料 |
| 190 | 铝合金门角 | 个 | 10 | - | 材料 |
| 191 | 支撑脚 | 个 | 23 | 恒顺达 | 材料 |
| 192 | 闭门器 | 套 | 300 | 松下、玛丽 | 人工、材料、安装 |
| 193 | 厕所隔断 | ㎡ | 286 | 1.6cm竹纤板 | 人工、材料、安装 |
| 194 | 淋浴喷头 | 个 | 110 | 九牧 | 人工、材料、安装 |
| 195 | 淋水混合阀 | 个 | 149 | - | 人工、材料、安装 |
| 196 | 厕所冲水阀 | 套 | 141 | 洁冠、亚维斯 | 人工、材料、安装 |
| 197 | 沐浴阀 | 套 | 162 | 九牧王、恒莱雅 | 人工、材料、安装 |
| 198 | 洗面盆 | 套 | 935 | 逸洁雅、九牧王 | 含：立柱、水龙头、面盆、高压管、低压管、下水管、五金件等 |
| 199 | 感应水龙头 | 套 | 550 | 九牧、志高 | 人工、材料、安装 |
| 200 | 冷热水水龙头 | 个 | 92 | 九牧、志高 | 人工、材料、安装 |
| 201 | 洗手台水龙头 | 套 | 120 | 九牧、志高 | 人工、材料、安装 |
| 202 | 洗衣机水龙头 | 个 | 56 | 九牧 不锈钢 | 人工、材料、安装 |
| 203 | 厕所水箱 | 套 | 319 | 卡贝、联塑 | 人工、材料、安装 |
| 204 | 小便池感应器 | 套 | 451 | 感高 | 人工、材料、安装 |
| 205 | 壁挂式小便槽 | 套 | 1265 | 箭牌、TOTO、夕鼎 | 人工、材料、安装 |
| 206 | 坐便器 | 套 | 947 | 九牧王、惠达、箭牌 | 人工、材料、安装 |
| 207 | 大便池 | 套 | 277 | 九牧王、惠达、箭牌 | 人工、材料、安装 |
| 208 | 蹲便开关 | 个 | 52 | - | 材料 |
| 209 | 脚踏阀 | 套 | 300 | 惠达、SVYOO | 人工、材料、安装 |
| 210 | 疏通下水管道 | 次 | 167 | - | 人工、机械 |
| 211 | 维修厕所水箱 | 个 | 23 | - | 人工、材料、机械 |
| 212 | 维修凳子 | 张 | 40 | - | 人工、材料、机械 |
| 213 | 热水器 | 台 | 952 | 美的、前锋 50L | 人工、材料、运输、安装等全部工作 |
| 214 | 铝板吊顶 | 块 | 15 | 30cm*30cm | 材料、安装 |
| 215 | 排气扇 | 个 | 176 | 艾美特、奥克斯 12寸 | 材料 |
| 216 | 不锈钢软管 | m | 37 | 九牧、裴格 | 材料 |
| 217 | 不锈钢水管 | m | 35 | 太钢 304 316 | 材料 |
| 218 | 弯头（小） | 个 | 14 | - | 材料 |
| 219 | 直接（小) | 个 | 11 | - | 材料 |
| 220 | 110#弯头 | 个 | 85 |  | 材料 |
| 221 | 110#直接 | 个 | 85 |  | 材料 |
| 222 | 200PVC横向排水管 | m | 92 | 多联 | 材料 |
| 223 | 下水管 | 根 | 44 | 多联 | 材料 |
| 224 | 污水池泵 | 套 | 935 | - | 材料 |
| 225 | 潜水泵（2KW） | 套 | 2380 | 上海人民 | 材料 |
| 226 | 潜水泵（4KW） | 套 | 3680 | 上海人民 | 材料 |
| （八）食堂常用材料及零件 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 控制价 | 品牌 | 备注 |
| 227 | 天然气软管 | m | 33 | - | 材料 |
| 228 | 进水管 | m | 13 | - | 材料 |
| 229 | 隔离灯钢管 | m | 28 | - | 材料 |
| 230 | 点火枪线管 | m | 22 | - | 材料 |
| 231 | 旋转开关 | 个 | 69 | - | 材料 |
| 232 | 不锈钢隔层架 | 个 | 79 | - | 材料 |
| 233 | 防尘条 | 根 | 8 | - | 清理、材料、安装 |
| 234 | 不锈钢沥水架 | 层 | 41 | - | 材料 |
| （九）日常通用材料及零件 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 控制价 | 品牌 | 备注 |
| 235 | LED灯（5W-10W） | 个 | 46 | 欧普、雷士 | 材料 |
| 236 | LED灯（10W-20W） | 个 | 55 | 欧普、雷士 | 材料 |
| 237 | LED灯（20W-30W） | 个 | 69 | 欧普、雷士 | 材料 |
| 238 | 电灯开关（单开） | 个 | 11 | 公牛、西门子 | 材料 |
| 239 | 电灯开关（双开） | 个 | 29 | 公牛、西门子 | 材料 |
| 240 | 空气开关（单联） | 个 | 37 | 公牛、西门子 | 材料 |
| 241 | 空气开关（双联） | 个 | 73 | 公牛、西门子 | 材料 |
| 242 | 空气开关（单联漏电保护） | 个 | 79 | 公牛、西门子 | 材料 |
| 243 | 空气开关（双联漏电保护） | 个 | 116 | 公牛、西门子 | 材料 |
| 244 | 空气开关（三联漏电保护） | 个 | 174 | 公牛、西门子 | 材料 |
| 245 | 5孔电源插座 | 个 | 35 | 公牛、西门子 | 材料 |
| 246 | 3孔电源插座 | 个 | 28 | 公牛、西门子 | 材料 |
| 247 | 光纤插座 | 个 | 8 | 公牛、西门子 | 材料 |
| 248 | 电线1*2.5 | m | 2 | 安润达、飞雕、德力西 | 材料 |
| 249 | 电线1*4 | m | 4 | 安润达、飞雕、德力西 | 材料 |
| 250 | 电缆线2*2.5 | m | 7 | 安润达、飞雕、德力西 | 材料 |
| 251 | 电缆线2*4 | m | 10 | 安润达、飞雕、德力西 | 材料 |
| 252 | 电缆线3*6 | m | 13 | 安润达、飞雕、德力西 | 材料 |
| 253 | 200*0.8闸阀（双通） | 套 | 729 | 美尔斯、中亚 | 材料 |
| 254 | 200*0.8闸阀（三通） | 套 | 1140 | 美尔斯、中亚 | 材料 |
| 255 | 三通阀门(DN20) | 套 | 84 | - | 材料 |
| 256 | 直通阀(DN20) | 个 | 68 | - | 材料 |
| 257 | 65#闸阀 | 套 | 528 | 美尔斯、中亚 | 材料 |
| 258 | 50#闸阀 | 套 | 359 | 美尔斯、中亚 | 材料 |
| 259 | 65#回水阀 | 套 | 333 | 美尔斯、中亚 | 材料 |
| 260 | 50#回水阀 | 套 | 266 | 美尔斯、中亚 | 材料 |
| 261 | 45#回水阀 | 套 | 232 | 美尔斯、中亚 | 材料 |
| 262 | 50#镀锌钢管 | m | 81 | - | 材料 |
| 263 | 20#镀锌钢管 | m | 70 | - | 材料 |
| 264 | 110#PE管 | m | 133 | - | 材料 |
| 265 | 10mm钢板 | ㎡ | 575 | - | 材料 |
| 266 | 5mm钢板 | m² | 442 | - | 材料 |
| 267 | 4mm钢板 | m² | 394 | - | 材料 |
| 268 | 3mm钢板 | m² | 325 | - | 材料 |
| 269 | 2mm钢板 | m² | 266 | - | 材料 |
| 270 | 1.5mm钢板 | m² | 232 | - | 材料 |
| 271 | 热熔器 | 套 | 370 | 威猛、科麦斯 | 材料 |
| 272 | PPR热熔接头20# | 个 | 3 | 威猛、科麦斯 | 材料 |
| 273 | PPR热熔接头25# | 个 | 7 | 威猛、科麦斯 | 材料 |
| 274 | PPR热熔接头50# | 个 | 8 | 威猛、科麦斯 | 材料 |
| 275 | 110#螺杆 | 套 | 7 | - | 材料 |
| 276 | 110#法兰头 | 套 | 92 | - | 材料 |
| 277 | 矩管 | m | 6 | - | 材料 |
| 278 | 角阀 | 个 | 48 | - | 普遍用于冷、热水管、下水管道处 |
| 279 | 角码 | 个 | 3 | - | 材料 |
| 280 | 锁芯 | 副 | 18 | - | 材料 |
| 281 | 地漏 | 个 | 10 | - | 材料 |
| 282 | 卷帘门弹簧 | 副 | 132 | - | 材料 |
| 283 | 地弹 | 副 | 375 | - | 泛指玻璃门地弹 |
| 284 | 电机（1.1KW) | 套 | 667 | 东涛 | 材料 |
| 285 | 电机（2.2KW) | 套 | 975 | 东涛 | 材料 |
| 286 | 轴承 | 套 | 139 | - | 材料 |
| 287 | 皮带 | 条 | 33 | - | 材料 |
| 288 | 槽钢 | m | 9 | - | 材料 |
| 289 | 滑槽 | 根 | 143 | - | 材料 |
| 290 | 滑轮 | 套 | 66 | - | 材料 |
| 291 | 彩条布 | m² | 63 | - | 材料 |
| 292 | 卷帘门限位器 | 套 | 218 | - | 材料 |
| 293 | 卷帘门扭簧盘 | 个 | 43 | - | 材料 |
| 294 | 卷帘门挂片 | 副 | 15 | - | 材料 |
| 295 | 电动伸缩门遥控器 | 套 | 87 | - | 材料 |
| 296 | 波轮转盘 | 套 | 45 | - | 波轮洗衣机适用 |
| 297 | 洗涤定时器 | 套 | 46 | - | 波轮洗衣机适用 |
| 298 | 三杆锁 | 套 | 80 | 雷鸟 | 材料 |
| 299 | 球形锁 | 套 | 58 | 玥玛 | 材料 |
| 300 | 窗户锁扣 | 套 | 22 | - | 材料 |
| 301 | 玻璃门拉手 | 副 | 91 | - | 材料 |
| 302 | 拉手脚座 | 套 | 29 | - | 材料 |

说明：1.所有细目的报价比例须是一致的，如不一致，在评标时不作修正，签订合同时按报价函比例修正单价比例；

2.报价单价应为工程施工项目清单控制价乘以报价比例，签订合同时后附所有细目的报价单价。

第六章  技术规范（自行购买）

本项目的日常养护工程执行以下规范、标准：

《公路养护安全作业规程》JTGH30－2015

《公路交通安全设施施工技术规范》JTG F71－2006

《公路养护技术规范》JTG H10－2009

《公路隧道养护技术规范》JTG H12－2015

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210－2001

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242－2002

《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）

# 第七章  比选申请文件格式

成仁分公司成都管理处2021年零星维修工程招标

比选申请文件

比选申请人：                （全称）（盖单位章）

年    月     日

目   录

1．报价函及工程量清单

2．法定代表人身份证明及授权委托书（如有）

3．资格审查资料

4．其他材料

1．报价函及工程量清单

1-1报价函

（比选人名称）

1.我方已仔细研究了   （项目名称）  比选文件的全部内容（含补遗书），在自行考察工程现场后，愿意按照合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，其中投标报价详见报价函。

2.我方承诺在比选文件规定的投标截止期后不撤销比选申请文件

3.工程质量：满足比选文件要求，安全目标：满足比选文件要求，合同工期：自签订之日起至2021年12月31日。

4.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（4）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本项目标段的其他管理和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，经你方审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。且在合同履行过程中，根据施工需要和发包人要求进行增派，如我方拟派驻的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。

5.我方在此声明，所递交的比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在比选文件第二章“比选申请人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

6.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7.                                     （其他补充说明）。

比选申请人：（单位全称）       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字）

比选申请人地址：

邮政编码：

电      话：

传      真：

网      址：

年    月     日

1-2工程施工项目清单

2．授权委托书或法定代表人身份证明

2-1授权委托书（如果有）

本人（姓名）系（比选申请人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改（项目名称）比选申请文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权

附：（1）法定代表人身份证明原件（具体格式见后页）

（2）委托代理人身份复印件。

比选申请人：               （全称）     （盖单位章）

法定代表人：           （签字）

身份证号码：

委托代理人：            （签字）

身份证号码：

年    月   日

注：法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名 。如比选申请人的法定代表人签署比选文件，则不需要提交授权委托书。

2-2 法定代表人身份证明

（比选申请人名称）      ：

姓名：（法定代表人签字）性别：        年龄：        职务：        系          （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人：      （全称）           （盖单位章）

年    月   日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

3．资格审查资料

3-1比选申请人基本情况表

| 比选申请人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 电子邮件 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 营业执照号 |  | 员工总人数： 人 |
| 企业资质等级 |  | 其 中 | 项目经理人数 |  |
| 注册资本 |  |  | 高级职称人数 |  |
| 成立日期 |  |  | 中级职称人数 |  |
| 基本账户开户银行 |  |  | 初级职称人数 |  |
| 基本账户银行账号 |  |  | 技工人数 |  |
| 经营范围 |  |
| 单位简况 （个数、专业、年完成工作量等） |  |
| 组织机构框图 | 用框图表示比选申请人的组织机构，若为集团公司应附母公司、全资子公司及其控股公司等关系结构框图。 |
| 备注 |  |

注：本表后必须附企业有效营业执照（三证合一）副本、安全生产许可证副本、基本帐户开户许可证等资料影印件（彩色或黑白）并加盖比选申请人单位章。

3-2主要人员汇总表

| 姓名 | 年龄 | 拟在本项目中担任的职务 | 技术职称 | 工作年限 | 类似施工经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 资格审查强制性条件要求中的主要人员须附身份证、职称证、建造师证书（项目经理）彩色影印件。

3-3近三年完成的类似项目情况表

| 项目或指标 | 单位 | １ | ２ | … |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |
| 合同段号 |  |  |  |  |
| 高速公路工程施工规模 | （简述施工工作范围及内容） |  |  |  |
|  | 工作内容是否包含管理服务设施 |  |  |  |
| 合同金额 | 万元 |  |  |  |
| 合同规定的项目起止时间 |  |  |  |  |
| 比选人名称联系方式 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

## 注：

## 1.业绩要求是自2017年1月1日起至今已完成的类似高速公路养护工程施工项目。

2．比选申请人所完成的业绩须附合同协议书或发包人证明材料影印件对其进行证明。证明材料能清楚反映所完成的施工工作内容，特别是管理服务设施工作内容。若证明材料不能清晰反映，则该业绩不予认定。

3．①如近年来，比选申请人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。②具有母子关系公司，业绩不能互用。如涉及企业分、合的，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料。

4.其他资料

# Text boxes

法定代表人身份证影印件（双面）