成仁高速公路联勤用房与党政示范阵地

工程勘察设计服务

比选文件

比选人：四川成渝高速公路股份有限公司成仁分公司

二0二三 年 十二 月

目   录

第一章 比选公告	1

第二章 比选须知	4

第三章 比选办法	12

第四章 合同条件	16

第五章 比选报价文件格式	28

- 第一章 比选公告

成仁高速公路联勤用房与党政示范阵地工程勘察设计服务

比选公告

- 比选条件

本比选项目成仁高速公路联勤用房与党政示范阵地工程勘察设计服务（以下简称“本项目”），由四川成渝高速公路股份有限公司成仁分公司作为比选人（以下简称“比选人”）负责组织比选招标，并与中标人签订合同。建设资金为通行费收入。项目已具备比选条件，现对该项目进行公开比选。

二、比选项目名称与工作内容

2.1 比选项目名称：成仁高速公路联勤用房与党政示范阵地勘察设计服务。

2.2 项目概况：拟建管理用房总建筑面积约2700平米，建筑层数为4层，建筑高度16m，主要功能包括对外办公区、对内办公区、生活区。

2.3 标段划分：

本次比选项目划分为1个标段。

2.4 工作内容：场地地形图测量，工程地质勘察，建筑方案及施工图设计及后续服务。

2.5 勘察设计周期：20天。

三、比选人资格要求

3.1 本次比选要求比选申请人须具备：

3.1.1 一般要求：具有独立法人资格、提供有效的三证合一的营业执照（或事业单位法人证书）；

3.1.2 资质要求：具有住建部颁发的工程勘察综合类甲级资质、具有住建部颁发的建筑工程设计乙级及以上级资质；

3.1.3 业绩要求：自2020年1月至今（以签订合同时间为准）至少承担过1个建筑面积不低于2000平方米的建筑工程施工图勘察设计工作；

3.1.4 在人员、设备等方面具有相应的勘察设计能力。

3.2 本次比选不接受联合体投标。

3.3 具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时参与，否则不予接受。

四、比选办法

本次比选项目评标采用综合评分法（单信封形式），资格后审。

五、比选文件的获取

4.1 比选申请人应于2022年12月8日～2022年12月12日期间到四川成渝高速公路股份有限公司成仁分公司网站免费下载比选文件。

六、比选文件的递交及相关事宜

6.1 比选人不组织标前会和现场考察，比选申请人须自行进行现场考察，现场考察期间的安全和费用均与比选人无关。

6.2 比选报价文件送交

比选报价文件送交截止时间为2022年12月13日上午9:00～10:00（北京时间）。比选申请人应在截止时间前将密封完好的比选报价文件送交至四川成渝高速公路有限公司成仁分公司12楼会议室。

6.3 逾期送达的或者未送达指定地点的或未按要求密封的比选报价文件，比选人不予受理。

七、比选公告发布

比选公告于2023年12月8日发布在四川成渝高速公路股份有限公司成仁分公司网站（http://www.sccrgs.com）上。

八、比选报价文件开启时间及地点

比选人将在2023年12月13日上午10:00，在四川成渝高速公路股份有限公司成仁分公司12楼会议室对送交的比选报价文件进行开启。比选申请人须参加并在开启结果表上签字确认后，评审委员会对送交的比选报价文件进行下一步评审。

九、评选结果公示

在四川成渝高速公路股份有限公司成仁分公司（http://www.sccrgs.com）网站上公示3天，以接受监督。

十、联系方式

比选人：四川成渝高速公路股份有限公司成仁分公司

地  址：四川省成都市武侯区科园二路航利中心2栋2单元8楼

电  话：15982061478

联系人：沙先生

四川成渝高速公路股份有限公司成仁分公司

2023年12月8日

- 比选须知

比选须知附表

| 款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 比选人 | 名 称：四川成渝高速公路股份有限公司成仁分公司 地 址：四川省成都市武侯区科园二路航利中心 联系人：吴女士 电 话：15982061478 |
| 1.2 | 项目名称 | 成仁高速公路联勤用房与党政示范阵地工程勘察设计服务 |
| 1.3 | 项目地点 | 四川省成都市 |
| 1.4 | 资金来源 | 高速公路通行费收入 |
| 1.5 | 计划工期 |  |
| 1.6 | 比选申请人要求 | 1、资格要求：见附录1；2、业绩要求：见附录2; - 人员要求：见附录3；4、信誉要求：见附录4 。 |
| 1.7 | 是否接受联合体比选报价 | 不接受 |
| 1.8 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.9 | 比选人书面澄清的时间 | 递交比选报价文件截止之日3天前，比选人将以补遗书形式对比选文件进行澄清，补遗书公布在比选人网站，由比选申请人自行下载。比选申请人收到澄清后，如有问题，比选申请人应及时同比选人电话联系，以落实补遗书下载情况，否则，一切后果由比选申请人自负。 |
| 1.10 | 分包 | 不允许 |
| 2.1 | 比选文件的组成 | 本比选文件包括： （1）比选公告 （2）比选须知 （3）比选办法 （4）合同条件 （5）比选报价文件格式 |
| 2.2 | 比选申请人要求澄清比选文件的截止时间 | 比选申请人应仔细阅读和检查比选文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向比选人提出，以便补齐。如有疑问，应在递交比选报价文件截止之日4天前通过传真方式向比选人提出需澄清的问题。 |
| 2.3 | 比选报价文件递交截止时间 | 2023年12月 日上午10:00 时(北京时间) |
| 2.4 | 比选申请人确认收到比选文件澄清的时间 | 由比选申请人从比选人网站上自行查阅与下载，不要求比选申请人向比选人发出确认函。 |
| 2.5 | 比选文件的修改 | 同本须知前附表第1.9款 |
| 2.6 | 比选申请人确认收到比选文件修改的时间 | 同本须知前附表第2.2款 |
| 3.1 | 比选报价文件的组成 | 报价文件应包括下列内容： （1）报价函 （2）法定代表人身份证明及授权委托书 （3）比选申请人审查资料（法定代表人或委托代理人应逐页（含证件和证明材料）签名并加盖单位公章，本页已有亲笔签名或盖章的除外） （4）承诺书 （5）技术建议书 （6）补遗书或通知书（如果有） （7）比选申请人认为有必要提供的其他材料 |
| 3.2 | 价格调整 | 合同执行期间不调价 |
| 3.3 | 报价有效期 | 自比选申请人提交报价文件截止之日计算30天 |
| 3.4 | 近年完成或正在承担的的建筑工程勘察设计年份要求 | 近3年内（自2020年1月至今） |
| 3.5 | 是否允许递交备选报价方案 | 不允许 |
| 3.6 | 签字或盖章要求 | （1）单位公章其内容必须与单位营业执照名称一致； （2）法定代表人或其委托代理人必须在比选报价文件上所有要求签署的地方亲自签署，并不得用签名章代替，本页已有亲笔签名的除外； （3）报价文件上所有要求盖章的地方都须加盖比选申请人单位公章（法定名称），不得使用专用印章，本页已有盖章的除外； （4）报价文件中的任何改动之处应加盖单位公章或由比选申请人的法定代表人或其委托代理人签字确认； |
| 3.7 | 报价文件份数 | 正本1份，副本1份 |
| 3.8 | 装订要求 | 报价文件正本、副本上须有“正本”、“副本”标记。报价文件的正本、副本应分别装订成册（A4纸幅），并编制目录且逐页标注连续编码。比选报价文件不得采用活页夹装订，否则，比选人将对报价文件页数的丢失、散落或其它后果不承担任何责任。 |
| 4.1 | 封套上写明 | 1.内封套上应写明比选申请人邮政编码、地址、单位名称、联系人、联系电话。 2.外封套上应写明： a. 比选人全称：四川成渝高速公路股份有限公司成仁分公司 b. 项目名称：成仁高速公路联勤用房与党政示范阵地勘察设计服务 |
| 4.2 | 递交报价文件地点 | 四川成渝高速公路股份有限公司成仁分公司12楼会议室 |
| 4.3 | 是否退还报价文件 | 否 |
| 4.4 | 比选人通知延后递交比选报价文件截止时间的时间 | 原定递交比选报价文件截止时间3天前 |
| 5.1 | 报价文件开启 时间和地点 | 报价文件开启时间：同2.3（比选文件递交截止时间） 报价文件开启地点：同4.2（递交报价文件地点） |
| 6.1 | 比选办法 | 综合评分法 |
| 7.1 | 履约担保 | 不设履约保证金 |
| 7.2 | 签订合同 | 比选候选人公示期满，如果参与本项目的比选申请人对本项目评审结果无异议，由比选人向第一中选候选人发出中选通知书。在中选通知书发出之日起3日后、10日内中选人应与比选人签订合同协议书，同时签订廉政等其他合同。 |
| 7.3 | 最高限价 | 比选最高限价为人民币39.5万元。包含（但不限于）各类专项调查、检查、测量、水文地质、工程地质勘探等与本工程勘察设计有关的全过程的一切费用及各种会议的会务、评审、利润、税金、交通、食宿、安全保障等与此有关的一切费用。 |
| 8.1 | 监督 | 监督部门：四川成渝高速公路股份有限公司成仁分公司纪检监察部 地 址：四川省成都市武侯区科园二路航利中心 电 话：028--85217511 邮政编码：610047 |

附录1   资格审查条件（资格最低要求）

资格要求

- 具有独立法人资格、提供有效的三证合一的营业执照（或事业单位法人证书） - 具有住建部颁发的工程勘察综合类甲级资质、住建部颁发的建筑工程设计乙级及以上资质。

附录2  资格审查条件（业绩最低要求）

业绩要求

近3年，自2020年1月至今（以签订合同时间为准）至少承担过1个建筑面积不低于2000平方米的建筑工程施工图勘察设计工作

附录3   资格审查条件（人员最低要求）

| 人员 | 数量 | 资格基本要求 | 社保要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 中级工程师及以上技术职称（建筑工程相关专业）； 自2020年1月至今（以签订合同时间为准）至少担任过1个房屋建筑工程设计项目负责人。 | 比选申请人所属社保机构出具的开标当月或前一个月开始，往前连续6个月参加社保的有效证明材料；如果比选申请人属事业法人单位而未参加社保的，则由比选申请人的上级主管部门出具的比选申请人本单位在职人员的书面证明材料 |

附录4   资格审查条件（信誉最低要求）

信誉要求

近3年（自2020年1月起）： 1、比选申请人没有正受到责令停产、停业的行政处罚或正处于财产被接管、冻结，破产的状态； 2、比选申请人没有处于取消投标资格的行政处罚的有效期内； 3、比选申请人没有涉及正在诉讼的案件，或涉及正在诉讼的案件但经评审委员会认定不会对承担本项目造成重大影响； 4、比选申请人没有提供虚假材料。

- 比选办法

一、比选办法前附表

二、比选办法（正文）

一、评标办法前附表

## 评标办法前附表

## 《评标办法前附表》用于进一步明确正文中的未尽事宜，由招标人根据本项目具体特点和实际需要编制和填写，与招标文件其他章节相衔接，并与本章正文内容不相抵触。前附表内容与正文不一致的，以前附表内容为准。

| 条款号 | 条款名称 | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 资格审查 | (1)比选人具备有效的营业执照和基本账户开户许可证； (2)比选人的资质证书有效且等级符合第二章“比选人须知前附表”附录 1 的规定； (3)比选人的业绩符合第二章“比选人须知前附表”附录 2 的规定； (4)比选人的财务状况符合第二章“比选人须知前附表”附录3 的规定； (5)比选人主要人员资格符合第二章“比选人须知前附表”附录 4 的规定； (6)比选人的信誉符合第二章“比选人须知前附表”附录 5 的规定； (7)比选人不存在第二章“比选人须知”正文第 1.4.3 项规定的情形 |
| 2.3 | 初步评审 | (1)比选文件中的重要内容（如投标函、法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书、承诺书等）按照招标文件规定的格式、内容和要求编制，关键字迹、印章清晰可辨； (2)比选文件上法定代表人或其委托代理人的签字、比选人的单位章齐全，符合招标文件规定； (3)比选人按照第二章“比选人须知前附表”第3.4.1项规定的金额、形式、时效、内容等要求提供了； (4)比选人按照第二章“比选人须知”正文第3.7.4项的规定，提供了法定代表人的授权委托书或法定代表人身份证明，并附有公证机关出具的加盖钢印、单位章并盖有公证员签名章的公证书，钢印应清晰可辨，同时公证内容完全满足招标文件规定； (5)比选文件在报价函上填写了勘察设计费报价，且报价唯一； (6)比选文件没有对招标人的权利提出削弱性或限制性要求，没有对比选人的责任和义务提出实质性修改，报价函及报价文件未附有招标人不能接受的条件； (7)比选人未提供虚假资料； (8)比选文件未附有招标人不能接受的条件； (9)比选人按招标文件要求递交了公示资料电子文档 |
| 2.4 | 澄清 | 当比选人收到问题澄清通知后未在规定时间内予以确认的，评标委员会将按照不利于比选人的原则处理 |
| 2.5 | 详细评审 | （1）报价评分值 评审因素; 评分 权重; 代号. 1．比选文件商务部分; 50; A. (1) 比选人与本项目相关的具体业绩; 30. (2) 拟投入本项目的人员资格和能力; 15. (3) 比选人的信誉; 5. 2．比选文件技术部分：; 40; B. (4) 对比选项目的理解和总体设计思路; 10. (5) 对本项目工程勘察设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施; 10. (6)勘察设计的质量保证措施、进度保证措施; 10. (7) 后续服务的安排及保证措施; 10. - 3．报价评分值; 10; C. (8) 报价文件勘察、设计费; 10. （2）评标基准价 勘察设计费评标基准：将所有通过评审的比选人勘察设计费报价进行算术平均，所得算术平均值作为勘察设计费评标基准价，即勘察设计费评标基准价=所有有效比选人勘察设计费报价的算术平均值 |
| 2.9 | 评审排序 | （1）评审委员会对通过评审的所有比选人，按照本须知附表第2.5的规定对商务部分、技术部分勘察设计报价部分进行评分，得分分别为A、B、C，最终比选人的总得分=A+B+C，然后按照比选人的总得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人（若不足3名，则取实际数量））； （2）若比选人在同一标段的总得分相同，则报价得分高者优先；若得分再相同，则在四川省交通运输厅信用等级评价高者排序靠前；若信用等级也相同时，则投标报价低者排序靠前； （3）按以上原则，评审委员会按最终的总得分由高到低排序推荐前3名中标候选人（若不足3名，则取实际数量）； （4）当出现上述情况以外的情形，则按有利于招标人的原则处理。 |
| 2.10 | 评标结果 | 推荐的中标候选人的人数为 3 名（若不足3名，则取实际数量） |

商务部分评审

| 评审因素细项与评分值A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审因素评分值 | 各评审因素细分项 | 分值 | 评分标准 |
| (1) | 比选人与本项目相关的具体业绩 | 30分 | 项目勘察设计业绩 | 30分 | 满足附录2业绩要求得18分；近五年（自2018年1月1日起至今，以签订合同时间为准）每增加1项房屋建筑工程或包含房屋建筑工程的项目施工图勘察设计业绩加4分，此细项最高加12分。 |
| (2) | 拟投入本项目的人员资格和能力 | 15分 | 项目负责人任职资格与业绩 | 15分 | 满足附录3项目负责人要求得9分；具有注册建筑工程师执业资格的加2分，此细项最高加2分；近五年（自2018年1月1日起至今，以签订合同时间为准）每增加1个担任房屋建筑工程设计项目负责人业绩加2分，此细项最高加4分。 |
| (3) | 比选申请人的信誉 | 5分 | 比选申请人的信誉 | 5分 | 在四川省交通运输厅从业单位信用等级评价为AA级的从业单位得5分，A级的从业单位得4分，B级的从业单位得3分，C级及以下从业单位得0分，需附相关证明材料。 |

以上（1）、（2）、（3）项合计50分

注：各评审因素得分以评标委员会各成员的打分平均值确定，保留2位小数。

技术部分评分

| 评审因素细项与评分制B |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审因素评分值 | 各评审因素细分项 | 分值 | 评分标准 |
| (4) | 对比选项目的理解和总体设计思路 | 10分 | 对比选项目的理解和总体设计思路 | 10分 | 根据比选申请人技术建议书内容阐述，合理得10～8.1分，较合理8～6.1分，一般得6分，无此项内容得0分。 |
| (5) | 对本项目特点、关键技术问题的认识及其对策措施 | 10分 | 对项目特点及关键技术问题的认识 | 5分 | 根据比选申请人技术建议书内容阐述，合理得5～4.1分，较合理4～3.1分，一般得3分，无此项内容得0分。 |
|  |  |  | 对策措施 | 5分 | 根据比选申请人技术建议书内容阐述，合理得5～4.1分，较合理4～3.1分，一般得3分，无此项内容得0分。 |
| (6) | 勘察设计的质量保证措施、进度保证措施 | 10分 | 勘察设计的质量保证措施、进度保证措施 | 10分 | 根据比选申请人技术建议书内容阐述，合理得10～8.1分，较合理8～6.1分，一般得6分，无此项内容得0分。 |
| (7) | 后续服务的安排及保证措施 | 10分 | 后续服务的安排及保证措施 | 10分 | 根据比选申请人技术建议书内容阐述，合理得10～8.1分，较合理8～6.1分，一般得6分，无此项内容得0分。 |

以上（4）、（5）、（6）、（7）项合计40分

注：各评审因素得分以评标委员会各成员的打分平均值确定，保留2位小数。

勘察设计费评分值表

| 报价评审因素细项与评分制C |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审因素评分值 | 各评审因素细分项 | 分值 | 评分标准 |
| (8) | 比选申请人勘察设计费报价 | 10分 | 比选申请人报价 | 10分 | a.比选申请人勘察费设计费报价大于最高限价，按无效投标处理 b.有效比选申请人勘察设计费报价的平均值=勘察设计费评标基准价，评标得分值C为满分10分； c.比选申请人勘察设计费报价＞勘察设计费评标基准价，则报价得分C=10-（比选申请人勘察设计费报价-勘察设计费评标基准价）/勘察设计费评标基准价×100×E，E取0.6 d.比选申请人勘察设计费报价≤勘察设计费评标基准价，则报价得分C=10+（比选申请人勘察设计费报价-勘察设计费评标基准价）/勘察设计费评标基准价×100×E，E取0.5 |

以上（8）项合计10分

注：各评审因素得分以评标委员会各成员的打分平均值确定，保留2位小数。

1、比选

比选时间、比选地点应按照本比选文件的规定，比选申请人必须派出法定代表人或其授权委托代理人参加比选开标，并应在签到簿上签到，以证明其参加了比选开标。比选申请人法定代表人或其授权委托代理人不参加比选开标的，视比选申请人放弃比选。

2、评审委员会组成

2.1 比选人依法组建评审委员会，评审委员会由比选人代表共3人组成。

2.2 评审委员会评审原则：遵循公平、公正、科学、择优的原则。对结果有不同意见的，采取少数服从多数的原则形成评审结论。

2.3 评审办法：经评审的综合评估法。

3、比选程序

3.1 对比选报价文件进行初步评审（含形式评审与响应性评审，资格审查）

3.2 对比选报价文件进行综合评价，提出评标意见

3.3 澄清与核实 （如果有）

3.4 推荐中选候选人

4、评审

4.1 评审委员会对所有比选申请文件进行初步评审，确定通过和未通过初步评审的比选申请文件。

4.2 评审委员会对所有通过初步评审的比选申请文件进行详细评审，确定通过和未通过详细评审的比选申请人。

4.3 所有通过初步评审和详细评审的比选报价文件进行算术校核。

4.5 评审委员会按照“评标办法前附表”规定的原则推荐中选人。

5、初步评审

5.1 初步评审（形式评审与响应性评审）

5.1.1 比选报价文件按照比选文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨；

5.1.2 法定代表人或其委托代理人必须在比选报价文件上要求签字和盖章的地方，签字盖章齐全，符合比选文件规定；

5.1.3 比选申请人法定代表人的委托代理人，其授权书符合比选文件规定；法定代表人证明材料符合比选文件的规定；

5.1.4 比选报价文件载明的比选项目完成期限不得超过比选文件规定的时限；

5.1.5 比选报价文件不应附有比选人不能接受的其他条件；

5.1.6 比选申请人没有对比选文件提出的其他重要问题不予响应的；

5.1.7 比选申请人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；

5.1.8 比选申请人未对合同纠纷、事故处理办法提出异议；

5.1.9 比选申请人在比选活动中未提供虚假资料、没有欺诈行为；

5.1.10 比选申请人对合同条款没有重要保留。

6、初步评审（资格审查）

6.1 比选申请人具备有独立法人资格、持有营业执照、基本账户开户许可证；

6.2比选申请人项目业绩符合第二章“比选须知”第1.4.1项规定；

6.3 比选申请人主要人员资格符合第二章“比选须知”第1.4.1项规定；

6.4比选申请人信誉符合第二章“比选须知”第1.4.1项规定。

比选报价文件不符合以上条件之一的，评审委员会认为其存有重大偏差，并对该比选报价文件作废处理。

7、详细评审

7.1 承诺的服务质量符合比选文件或现行国家强制性标准要求；

7.2 工作计划可行；

比选报价文件存在的其他细微偏差，评审委员会可要求比选申请人进行澄清，但不作废处理。

8、比选报价文件的澄清

评审委员会可以要求比选申请人对比选报价文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出比选报价文件范围或者改变比选报价文件的实质性内容，澄清函须加盖比选申请人公章或法定代表人或其委托代理人签字认可，澄清或补正内容作为比选文件的组成部分。比选人不接受比选申请人主动提出的澄清。

比选申请人不按上述要求对比选文件进行澄清或补正的，或比选文件存在重大偏差或失实，则不予评审。

9、推荐中选候选人

评审委员会将对通过初步评审和详细评审的比选申请人，按比选“评标办法前附表”规定的原则得分由高到低的顺序进行排序，并推荐中选候选人（取前3名为中选候选人，当不足3名时按相应数量推荐）。

若多个比选申请人得分相同时，首先按比选申请人企业注册资金从大到小进行排序。

10、编写评审报告

评审委员会完成评审后，应向比选人提交书面评审报告。

- 第四章 合同条件

第一节 通用合同条款

## 通用合同条款

见中华人民共和国交通运输部《公路工程标准勘察设计招标文件》（2011年版）由比选申请人自行购买

第二节  专用合同条款

根据本项目的具体情况，对通用合同条款的内容做如下补充、细化：

### 1  定义和解释

1.1 本次比选招标的项目（即本项目）为成仁高速公路联勤用房与党政示范阵地勘察设计服务比选项目。

1.2 比选人：四川成渝高速公路股份有限公司成仁分公司。

1.3 设计人：指勘察设计公开比选确定的承担本项目勘察设计的单位（以下简称“设计人”）。

1.5本合同包括的具体勘察设计内容：场地地形图测量，工程地质勘察，建筑方案及施工图设计及后续服务。

1.11本合同包括的勘察报告：包括但不限于详勘报告。

1.12本合同包括的设计文件：包括但不限于初步设计文件（如果有）、施工图设计文件、施工招标图纸、工程量清单、概算、预算、施工招标最高限价及补充技术规范等。除特殊规定和比选人要求外，本项目设计原则上一般采用一阶段施工图设计。

### 2  比选人的责任与义务

2.2 全款修改为：比选人可向设计人提供本项目交（竣）工资料、前阶段项目交（竣）工资料、检测资料等，并对提供的原始资料的可靠性负责。

2.3在设计人员进入现场进行勘察作业时，比选人应对设计人与地方政府，以及交警、路政、管理部门的协调工作提供必要的协助，但并不免除设计人根据本合同规定应负的责任。

2.8比选人应履行的其他义务：\。

### 3  设计人的责任与义务

3.1.1条款末增加：

（1）设计人在勘察设计中对直接涉及质量、安全、环保、节地和公众利益的强制性标准和技术指标，必须严格执行，不得降低、舍弃、更改或随意选取。对技术标准中可合理运用的非强制性指标，应在确保行车安全的基础上经过综合论证后确定。在严格执行标准的同时，也要处理好与设计创作的关系，鼓励设计人员在执行强制性标准的前提下，合理、灵活地运用技术指标，用心设计，精心创作，设计出有特点、有风格的作品。

（2）设计人应根据项目的特点，深入现场认真收集项目已有的路况调查、检测评定以及相关报告资料，并充分听取比选人和相关管理部门的意见，做到：对项目充分了解，双方沟通协商密切，设计服务及时，设计内容贴切实际，设计成果满足需要，避免发生边设计边施工或情况不明盲目设计的情况发生。设计人员在项目实施前、中、后均应经常深入现场，了解和掌控设计的合理性和完整性，为项目做好设计服务。

（3）设计人应全面履行合同义务。设计人完成外业分类作业时，需报请比选人验收；完成内业分类作业时，需送请比选人或比选人委托审查单位初审，合格后方能转入正式成果整理或文件汇编工作。

（4）优化设计的责任

设计人应发挥自身优势，设计方案的优化比选，降低工程造价，设计人须采纳咨询专家、审查单位等多方提出的正确的建议意见。

增加3.2.7外业勘测条款：

针对不同路段的地形、地质、气象条件，以及根据收集的原路设计和运营资料，提出相应的控制测量、勘测和专业调查方法，拟定工程方案，明确勘测手段、设备配置、人员组成和提交的成果目录清单，以及支撑性的专项评价、勘察报告。

增加3.2.8地质勘察条款：

设计人应严格执行有关勘察规范、规程，采用先进的技术手段开展地质勘察和设计工作，确保完成相应勘察工作量，进一步优化设计方案，准确判定主要工程地质特征，完备有关勘察资料。地质勘察必须通过宏观分析、现场调查，到工点针对性勘察、验证。

加强地质勘察与外业调查工作，确保基础资料全面、实用、可信，提出外业勘察特别是地质勘察的工作量、勘察重点及勘察费用，编制外业勘察与地质勘察指导书。勘察工作开始前，要制定周密细致的勘察大纲，应采用先进合理的勘察方法，严格执行有关勘察规范、规程，严格按照勘察工作深度要求执行，确保完成相应勘察工作量，准确判定主要工程地质特征，完备有关基础资料。

对需要外委的地勘任务，设计人应注重对地勘队伍技术力量、设备状况等考察，并加强地勘过程中对地勘工作质量的控制和要求。设计人应委派具有丰富经验的岩土工程专家在现场指导、检查，对拟定的勘察方案的合理性进行审查，加强野外钻探的抽查工作和质量检查工作，对提供的地质资料要进行审核，对勘察中发现的地质问题及时反馈、协调。在符合规范要求的基础上，结合项目特点保证勘察的深度和针对性。

设计人应认真执行交通运输部《关于进一步加强公路勘察设计工作的若干意见》和《关于进一步加强公路地质勘察工作的若干意见》等有关文件，地勘工作量、地勘深度、地勘精度一定要保证设计的需要，勘察成果一定要能指导设计，要严格控制由于地勘问题引起的工程变更、超估算问题。地质勘察各阶段均应与比选人或比选人委托的审查单位进行沟通并获得比选人的意见后方能开展下阶段工作，地勘工作外业结束后，比选人或比选人委托的审查单位将进行外业验收，合格后转入内业整理，编制地勘报告。设计人对地质条件复杂的大型桥梁以及较大规模的地质灾害整治或特殊路基，应该有专题地质勘察资料。

3.1.4条款末增加：

设计人必须按照本工程项目的特点，组织制定本工程外业勘察(测)实施中的生产安全事故应急救援预案，坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。在勘察设计期间，设计人应对与勘察设计有关的安全责任事故自负。

3.4 后续服务

3.4.2 条款末增加：

本项目对设计代表的数量和资历条件要求：应根据勘察设计项目的实际情况以及比选人的要求，派驻经验丰富的设计代表，做好施工现场服务，并负责解决施工过程中出现的设计问题。

3.9其他义务

由比选人与设计人在具体工程勘察设计合同的补充合同条款中约定。

### 4  勘察设计周期及提交成果

设计人应在收到比选人下达的设计任务通知单后即刻开展工作，并按照通知单上要求的时间提交相关设计成果，以及成果数量。

### 5  违约与赔偿

5.2 设计人的违约

当设计人发生本款约定的违约情况时，比选人有权向设计人课以违约金，具体约定如下：

（1）设计人将勘察设计任务转包，或者未经比选人同意私自分包的，比选人将有权解除合同，并课以设计人合同价5%～10%的违约金。

（2）设计人未按照国家及交通部现行的强制性技术标准、规范和规程进行勘察设计，或未根据勘察成果资料进行工程设计，或设计人在设计文件中指定或变相指定材料或设备生产厂、供应商的，比选人将课以设计人合同价5%～10%的违约金。

（3）设计人未能按期提交勘察成果、设计文件的(比选人同意延长期限除外)，项目比选人将按每天3000元课以设计人违约金。延期超过30天时，项目比选人有权单方解除合同。

（4）在收到比选人或咨询单位或上级主管部门提出的审查意见后，设计人未在规定的期限内完成对勘察成果、设计文件、专题研究报告的修改，项目比选人将按每天2000元课以设计人违约金。

（5）因勘察设计深度不够、资料不足、方案缺陷以及勘察设计质量低劣而被要求返工从而造成质量问题的，除由设计负责继续完善勘察设计外，比选人还可视造成的时间延误和费用损失，课以设计人合同价5%～10%的违约金。

（6）设计人若未及时选派合格的设计代表进驻施工现场，或未能在比选人和设计人约定的时间内给予答复、完成变更设计的，每延期15天（不足15天按15天计），比选人将按施工配合阶段费用金额的5%课以比选人的违约金。

（7）因勘察设计错误而造成一般质量事故的，设计人除应免收受损部分的勘察设计费外，设计人还应无偿继续完善勘察设计，并承担相当于直接损失部分勘察设计费的5倍的赔偿金。

（8）因勘察设计错误而造成重大质量事故的，设计人除应免收受损失部分的勘察设计费外，设计人还应无偿继续完善勘察设计，并承担相当于直接损失部分勘察设计费的10倍赔偿金。

（9）因勘察设计错误而造成重大质量事故的。除执行5.2（8）的规定外，比选人有权报请有关主管部门视事故的损失情况给予其他处罚。

（10）设计人的勘察设计文件必须接受项目比选人或项目比选人委托的咨询审查单位及项目比选人的上级主管部门的审查，凡审查意见中提出的问题，设计人应逐条的给予认真贯彻落实，提交书面的反馈意见并免费修改勘察设计文件。如果勘察设计未通过项目比选人或项目比选人委托的咨询审查单位或项目比选人的上级主管部门的审查，项目比选人有权解除合同，取消设计人履行下阶段工作的资格，并可按合同价的5%～10%课以设计人的违约金。其中：

由于设计人的过失或责任引起本项目发生重大设计变更或较大设计变更，导致施工工期拖延或者给比选人造成经济损失，设计人除自行承担变更设计的相关费用外，比选人将按合同价的10%课以设计人的违约金。

（11）设计人若有违反四川省重点公路建设从业单位信用管理办法相关条款情形，比选人将向上级交通主管部门提出调整设计人从业单位信用等级的意见。

（12）所有违约金及赔偿金均在勘察设计费中扣除。

### 7  费用与支付

7.1勘察设计费用的支付

设计人在接到比选人下达的设计任务通知单后，及时完成设计任务通知单上所有勘察设计工作内容，经审查验收且通过批复后， 设计人向发包人提供经评审（如需）完善后的施工图后支付勘察设计费用的70%，待后续服务期满，设计人通过发包人的后续服务验收后，发包人向设计人支付勘察设计费用剩余的30％。

文件交付后，由于比选人原因造成设计人需重新勘察设计时，比选人需另行支付费用，并相应顺延交付文件日期。但由于设计人原因造成需重新勘察设计时，比选人不再另行支付费用。

7.5 暂列金额

无

7.6 勘察设计费用的调整

本款约定为：在合同实施期间，勘察设计费不予调整。

7.8 税费

设计人应自行承担完成本项目勘察设计工作需缴纳的一切税费，并包括在各项目报价之内，比选人不另行支付。

### 8  其 他

8.4.2本项目争议的最终解决方式：诉讼，诉讼机构名称：比选人所在地具有管辖权的人民法院。

8.5（新增）

1.在项目实施过程中，比选人下发的管理文件也是本合同的重要组成部分。

2.在项目实施过程中，如遇国家、行业颁布实施新规范、规程以及四川省、交投集团、成渝公司、成仁分公司颁布实施新的管理办法，则按照新的规范、规程以及管理办法实施。

3.本次招标涉及的合同条款相关事宜如不全，或与实际情况有矛盾，在确保不违反相关法律、法规等的要求下，由比选人和设计人在具体工程勘察设计合同中进行友好协商，补充完善。

4.在合同实施期间，上级管理公司或比选人有权对服务单位进行考核，考核结果将同时提交设计人进行确认。考核办法另行制定。

## 附件一：合同协议书

合 同 协 议 书（仅供参考）

本合同协议书由（比选人全称）（以下简称“比选人”）为甲方，与（勘察设计服务单位全称）（(以下简称“设计人”)为乙方于     年    月   日共同订立。

双方经友好协商，达成如下条款：

一、工程项目名称：

二、工程概况：

三、合同金额：

四、乙方承担的勘察设计任务包括：

五、下列文件应作为本合同的组成部分

（1）本协议书及各种合同附件

（2）中标通知书；

（3）报价函；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）设计人有关人员投入的承诺；

（7）构成本合同组成部分的其他文件。

上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有含义不清或互相矛盾处，以上面所列顺序在前者为准。

六、项目负责人：                 。

七、勘察设计周期：           。

八、本协议书由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。

九、本协议一式六份，每份具有同等法律效力。

十、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

甲  方：（单位全称）  （盖单位章）          乙  方：  （单位全称）  （盖单位章）

法定代表人                                 法定代表人

或                                        或

其委托代理人   （职务）                    其委托代理人   （职务）

（姓名）                                  （姓名）

（签字）                                  （签字）

地  址：                                  地  址：

电  话：                                  电  话：

日  期：                                  日  期：

廉政合同（参考格式）

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及党和国家有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，为防止在成仁高速公路联勤用房与党政示范阵地工程勘察设计服务合同的实施过程中发生不廉行为，本项目委托方四川成渝高速公路股份有限公司成仁分公司(以下称甲方)与受托方       (以下称乙方)，特订立如下合同。

第一条  甲乙双方的权利和义务

(一)严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

(二)严格执行本工程项目咨询服务合同文件，自觉按合同办事。

(三)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外)，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

(四)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(五)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(六)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

(二)甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(三)甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国、出境旅游等提供方便等。

(四)不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程咨询服务合同有关的咨询服务业务等活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在设计中使用某种产品、材料和设备。

第三条  乙方义务

(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(三)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(四)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条  违约责任

(一)甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

第五条  双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。

第六条  本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

第七条  本合同作为工程咨询服务合同的附件，与咨询服务合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条  本合同一式8份，由甲乙双方各执3份，送交甲乙双方的监督单位各1份。

（以下无正文）

甲方：四川成渝高速公路股份有限公司         乙方：

成仁分公司

法定代表人                    	    法定代表人

或                          或

委托代理人                          委托代理人

地址：                              地址：

电话：                              电话：

日期：     年     月   日           日期：     年   月   日

甲方监督单位：                      乙方监督单位：

- 第五章 比选报价文件格式

（项目名称）

比

选

报

价

文

件

比选申请人：              （盖单位章）

年     月     日

目    录

一、报价函

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、比选申请人资格审查资料

四、承诺书

五、技术建议书

六、补遗书或通知书（如果有）

七、比选文件要求提交的其它资料

一、报价函

致：          （比选人全称）：

经现场踏勘和研究         （项目名称）比选文件的全部内容（含补遗书、通知书）后，我方就上述勘察设计任务及相关服务进行报价。根据分析计算，我方愿意：以勘察设计费人民币小写：          作为报价，按照合同约定和比选人要求完成相关勘察设计服务。

1、在报价有效期内不修改、撤销比选报价文件。在此有效期内，我方将遵守承诺，并同意随时解答贵方的询问，按贵方的要求提供补充资料，并随时准备接受中选或落选通知。

2、如果你单位接受我们的报价，我们将保证在签定合同协议书后，在规定的时间内提供服务工作。

3、我们同意在从规定的开标之日起30天的报价文件有效期内严格遵守本报价书的各项承诺。在此期限届满之前，本报价书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

4、在合同协议书正式签署生效之前，本报价书连同贵方的中选通知书及双方共同签署的补充文件将构成双方共同遵守的文件，对双方具有约束力。

比选申请人地址：

邮 政 编码：

电      话：

传      真：

比选申请人：    （全称）（盖章）

法定代表人或其委托的代理人：  （签字）

日期：    年    月    日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单 位 性质：

地      址：

经 营 期 限：

姓名：（法定代表人签字）性别：     年龄：    职务：       系（比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人：               （盖单位章）

年     月     日

注：如果由法定代表人签署比选报价文件，仅提供本证明文件且附上法定代表人身份证影印件。

（二）授权委托书

本人             （姓名）系                  （比选申请人名称）的法定代表人，现委托             （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改  项目名称  比选报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

比选申请人：                    （盖单位章）

法定代表人：             （姓名）（签字）

身份证号码：

委托代理人：             （姓名）（签字）

身份证号码：

日期：　      年 　 月　 日

注：1、如果没有委托代理人的，应提供法定代表人身份证明；如果有授权委托书的，应同时附法定代表人身份证明、授权委托书。否则不通过其初步评审。

- 委托代理人只能是一个人，且不能再授予他人，否则比选人将认为其授权无效。

- 比选申请人法定代表人授权书应加盖比选申请人公章，授权人和被授权人均须在授权书上签字，不得使用签名章代替；授权书后须附授权人和被授权人身份证彩色影印件，并保证清晰有效。

三、资格审查资料

（一）比选申请人基本情况表

| 比选申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 | 用框图表示比选申请人的组织机构，若为集团公司应附母公司、全资子公司及其控股公司等关系结构框图。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电 话 |  |  |
| 企业技术负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电 话 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业注册资金 |  |  | 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  | 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：在本表后应附企业法人营业执照副本（全本）、基本账户开户许可证的彩色影印件。

（二）近三年承担的类似项目情况表

(自2020年1月起)

| 项目名称 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目所在地 |  |  |  |
| 业主名称 |  |  |  |
| 业主地址 |  |  |  |
| 业主电话 |  |  |  |
| 合同价格 |  |  |  |
| 服务开始到完成时间 |  |  |  |
| 承担的工作 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |
| 项目描述 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

注：已承担或完成项目至少应满足第一章“比选公告业绩要求”。并在此表后附能证明类似项目情况的证明文件:服务委托合同复印件或其他能够证明其类似业绩证明文件，未附证明材料或证明材料不全的业绩视为无效。

（三）项目负责人及主要参与人员基本情况表

| 人员安排 | 姓名 | 性别 | 现任职务及岗位职称证书 | 在本项目中的工作内容及职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 地质专业负责人 |  |  |  |  |
| 结构专业负责人 |  |  |  |  |
| 给排水专业负责人 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：本表后附项目负责人及地质及分项负责人身份证、岗位证书复印件或影印件；②项目负责人业绩证明材料复印件或影印件。

（四）近三年发生的诉讼及仲裁情况

（自2020年1月起）

| 项 目 | 比选申请人情况说明 |
| --- | --- |
| 1、比选申请人是否正受到责令停产、停业的行政处罚或正处于财产被接管、冻结，破产的状态； |  |
| 2、比选申请人没有处于取消投标资格的行政处罚的有效期内； |  |
| 3、比选申请人是否涉及正在诉讼的案件，或涉及正在诉讼的案件但经评审委员会认定不会对承担本项目造成重大影响； |  |
| 4、比选申请人是否提供虚假材料。 |  |

注：

1、近三年(自2020年1月起)涉及100万元以上的经济纠纷，重大工程质量事故责任以及违纪违约等情况应如实填写并说明处理情况和结果，并应附法院或仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文书复印件。隐瞒不报或弄虚作假一经查实将不通过资格评审。

2、本表后应附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。

四、承诺书

致：    比选人

作为（项目名称）比选申请人在此声明：对所申请合同段提供的所有报价资料包括所填报的人员及所附证明文件保证其真实性和合法性，如有虚假，将按比选文件及现行的有关法律、法规承担相应的责任。

比选申请人：                   (全称)(盖章)

法定代表人：

或

委托代理人：    （职务） （姓名）(签字)

日期：____年____月_____日

五 、技术建议书

主要内容包括：

1．对比选项目的理解和总体设计思路；

2．对本项目工程勘察设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施；

3．勘察设计的质量保证措施、进度保证措施；

4．对后续服务的安排及保证措施。

5．附必要的图纸（若需要）。

六、补遗书或通知书（如果有）

七、比选申请人认为有必要提供的其他材料