
四川成渝高速公路股份有限公司公路运营管理二分公司成仁高速、成都二绕西高速路面状况调查咨询服务项目
比选文件

比选人：四川成渝高速公路股份有限公司

公路运营管理二分公司
二〇二五年九月

目  录

2第一章  比选公告


5第二篇  比选申请人须知


9第三篇  工程量清单


11第四篇  比选办法


15第五篇  合同条款及格式


20第六篇  比选申请文件格式




第一章  比选公告

四川成渝高速公路股份有限公司公路运营管理二分公司

成仁高速、成都二绕西高速路面状况调查咨询服务项目

比选公告
1.比选条件

本比选项目系四川成渝高速公路股份有限公司公路运营管理二分公司管理的成仁高速、成都二绕西段高速路面状况调查咨询服务项目（以下简称“本项目”），由四川成渝高速公路股份有限公司公路运营管理二分公司作为比选人（以下简称“比选人”）负责组织比选招标，并与中标人签订合同。资金来源为自筹。项目已具备比选条件，现对该项目进行公开比选，招标完成后由比选人与中标人签订合同。
2.项目概况及比选范围：

2.1比选项目名称：四川成渝高速公路股份有限公司公路运营管理二分公司管理的成仁高速、成都二绕西段高速路面状况调查咨询服务。

2.2本项目包括但不限于以下工作：
2.2.1服务内容：开展成仁高速、成都二绕西段高速路面状况调查工作，包括路面定检车道调查、路面专项施工前后调查、一车道检测等各类型调查，具体时段及路段根据比选人任务单要求开展。采集分析指定路段路面技术状况数据，包括路面损坏状况指数PCI、路面行驶质量指数RQI、路面车辙深度指数RDI、路面跳车指数PBI、路面磨耗指数PWI的详细数据及图像信息等。支持建立数据库，呈现道路路面技术状况数字信息、图像信息等，并根据数据情况出具咨询服务报告。

2.2.2服务路段：路段由公路运营二分公司指定，具体服务路段按照下达的任务通知单为准。
2.2.3服务时间：调查咨询服务时间自签订合同之日起至2025年12月31日止，具体服务时间按照比选人下达的任务通知单为准。
3. 比选申请人资格条件要求

3.1比选申请人具备独立法人资格，持有效营业执照或事业单位法人证书、基本账户开户许可证或基本账户信息证明材料。

3.2业绩要求：自2022年1月1日起至今（以合同签订时间为准）至少具有1个道路路面相关的服务业绩，包括但不限于路面检测服务或路面技术咨询服务或数字化处理等，提供影印件（黑白或彩色）作为证明材料。注：一份合同协议书对应一个业绩。

3.3信誉要求（（1）至（2）项以比选人核查的投标截止日比选申请人信息内容为准）：

（1）对通过“国家企业信用信息公示系统”（http://www.gsxt.gov.cn）中查询为严重违法失信企业的，不得参加比选。（事业单位除外）

（2）对通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中查询为失信被执行人的，不得参加比选。

（3）在2022年1月1日至本项目投标截止日期间，比选申请人（单位）、法定代表人被人民法院生效判决或裁定认定为行贿犯罪的（包括行贿罪、单位行贿罪、对单位行贿罪、介绍贿赂罪等），不得参加比选。

3.4项目团队至少配置1名人员。注：须附人员身份证复印件以及比选申请截止日所在月上个月或上上个月起之前在其比选申请单位连续3个月参加社保的证明。

3.5不接受联合体申请，不允许转包和违法分包。

3.6与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标。否则，相关投标均无效。

4．评审办法

本次比选采用资格后审、单信封形式，评标方法采用综合评分法。
5．比选文件的获取

凡具备上述条件并有意参加本项目的比选申请人，在四川成渝高速公路股份有限公司公路运营管理二分公司网站（http://www.sccrgs.com/）上免费匿名下载比选文件电子文件。比选人不提供其他任何报名和文件获取的方式。

比选申请文件的递交及相关事宜

比选申请文件送交的时间为：2025年10月15日上午10:00时(北京时间)，截止时间为2025年10月15日上午9：00-10:00时(北京时间)，比选申请人必须将按要求密封完好的比选申请文件以面交方式送达：崇州市羊马镇崇阳大道1456号二楼会议室（2-15）。比选人定于比选申请文件送交截止时间的同一时间、同一地点举行开标会议，比选申请人应派代表出席并签认开标结果，比选申请人代表未参加开标会的，视为比选申请人默认开标结果。
比选申请文件逾期送达的或者未按比选文件要求送达到指定地点的，比选人将不予受理。
7．发布公告的媒介

本次比选公告在四川成渝高速公路股份有限公司公路运营管理二分公司网站（http://www.sccrgs.com/）上发布。
8．比选申请保证金

本项目不设置。

9．比选结果公示

比选人在收到评审报告之日起3日内，将评审结果即评审委员会推荐的中选候选人名单在四川成渝高速公路股份有限公司公路运营管理二分公司网站（http://www.sccrgs.com/）上公示3个工作日以接受社会公开监督。比选申请人或其他利害关系人对评审结果有异议的，应当在中选候选人公示期间提出。

10．联系方式

比选人：四川成渝高速公路股份有限公司公路运营管理二分公司
地    址：崇州市羊马镇崇阳大道1456号
邮政编码：611200

联 系 人：席章文
电    话：18980725139
比选人：四川成渝高速公路股份有限公司公路运营管理二分公司
                                                        2025年10月9日

第二篇  比选申请人须知
比选申请人须知附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	比选人
	比选人：四川成渝高速公路股份有限公司公路运营管理二分公司
比选人地址崇州市羊马镇崇阳大道1456号
邮  编：611200（崇州） 

	2
	项目名称
	四川成渝高速公路股份有限公司公路运营管理二分公司成仁高速、成都二绕西段高速路面状况调查咨询服务项目

	3
	服务地点
	成仁高速、成都二绕西段高速公路

	4
	服务范围
	同比选公告

	5
	服务期限
	同比选公告

	6
	是否接受联合体比选申请
	不接受

	7
	踏勘现场
	不组织，自行踏勘

	8
	偏离
	不允许重大偏差，但允许细微偏离，具体见第四篇比选办法

	9
	构成比选文件的其他材料
	比选文件补遗书（如果有）

	10
	是否接受调价函
	否

	12
	是否调价
	在合同实施期间，不调价。

	13
	报价
	分项报价详见第六篇比选申请函

	14
	最高比选申请限价
	有，最高比选申请限价公布如下：

服务费含税最高限价：人民币479161.00元（大写：肆拾柒万玖仟壹佰陆拾壹元整）。

注：比选申请文件报价总价不得超过最高限价，否则按无效报价废标处理。

	15
	投标报价的其他要求
	无

	16
	比选有效期
	自比选申请人提交比选申请文件截止之日起计算30 日

	17
	比选申请文件的真实性要求
	比选申请人所递交的比选申请文件中（包括有关资料、澄清）应真实可信，不存在虚假。比选申请人声明不存在限制比选申请情形，但被发现存在限制比选申请情形的，视为虚假比选申请行为。如比选申请文件存在虚假，在评标阶段发现的，评标委员会应否决其比选申请；中标候选人确定后发现的，比选人可以取消中标候选人或中标资格。

	18
	是否允许递交

备选比选申请方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许

	19
	签字或盖章要求
	本项修改为：（1）比选申请人单位章内容必须与单位营业执照名称一致。

（2）法定代表人或其委托代理人必须在比选申请文件格式要求签署的地方亲自签署，并不得用印章、签名章或电子制版签名。

（3）比选申请文件格式中所有要求盖章的地方都须盖比选申请人单位章（法定名称），不得使用专用印章。

（4）比选申请文件中的任何改动之处应加盖单位公章或由比选申请人的法定代表人或其委托代理人签字确认。

	20
	比选申请文件份数
	正本1份，副本1份

	21
	装订、密封要求
	比选文件的正本和副本应采用胶装方式左侧装订，不得采用活页夹的可随时拆换的方式装订，不得有零散页。比选文件应按照“比选文件格式”的目录次序装订。比选文件正副本密封于比选文件袋内。

	22
	是否退还比选申请文件
	当比选申请人少于3个（不含3个）将不予开标，原封退还。

	23
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：3人

	24
	评标方法
	本次比选采用资格后审，评标采用综合评分法，单信封形式。详见第四篇比选办法。

	25
	推荐中标候选人

原则
	评标委员会推荐的中标候选人数：3名（若不足3名，则按相应数量推荐）。具体推荐原则详见评标办法前附表。

	26
	是否授权评标委员会确定中标人
	（1）比选人不授权评标委员会确定中标人。比选人将依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

（2）中标候选人放弃中标；或不能履行合同；或不按照比选文件要求提交履约担保；或被查实存在影响中标结果的违法行为等情形不符合中标条件的，比选人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

	27
	履约保证金
	本项目不要求提交履约保证金。

	28
	签订合同
	中标候选人公示期满，如果参与本项目的比选申请人对本项目评审结果无异议，由比选人向第一中选候选人发出中选通知书。在中标通知书发出后10日内，与比选人签订合同协议书。

	29
	重新招标
	有下列情形之一的，比选人可重新招标：

（1）比选申请截止时间止，递交比选申请文件的比选申请人少于三个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有比选申请的；

（3）中标人未能与比选人签订合同协议书的；

（4）法律法规等规定的其他情形。

	31
	监督部门
	四川成渝高速公路股份有限公司公路运营管理二分公司纪检办公室
电话：028-82251318
地址：崇州市羊马镇崇阳大道1456号
邮编：611200


附录 1 资格审查条件（资质最低要求）
	标段
	要求

	
	具有独立法人资格，持有效营业执照、基本账户开户许可证或基本账户信息表。


附录 2 资格审查条件（业绩最低要求）
	标段
	要求

	
	自2022年1月1日至投标截止日（以签订合同时间为准）：至少具有1个道路路面相关的服务业绩，包括但不限于路面检测服务或路面技术咨询服务或数字化处理等，提供影印件（黑白或彩色）作为证明材料。


附录3  资格审查条件（人员最低要求）

	标段
	要求

	
	项目团队至少配置1名人员。注：须附人员身份证复印件以及比选申请截止日所在月上个月或上上个月起之前在其比选申请单位连续3个月参加社保的证明。


附录4  资格审查条件（信誉最低要求）

	标段
	要求

	
	（1）对通过“国家企业信用信息公示系统”（http://www.gsxt.gov.cn）中查询为严重违法失信企业的，不得参加比选。（事业单位除外）

（2）对通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中查询为失信被执行人的，不得参加比选。

（3）在2022年1月1日至本项目投标截止日期间，比选申请人（单位）、法定代表人被人民法院生效判决或裁定认定为行贿犯罪的（包括行贿罪、单位行贿罪、对单位行贿罪、介绍贿赂罪等），不得参加比选。


第三篇  工程量清单
工程量清单表
	调查路段
	序号
	调查参数
	调查指标
	服务里程
	单价        （元/km*车道）
	合计

	
	
	
	
	（km）
	
	（元）

	（一）

	G4215蓉遵高速（成仁段）
	1
	路面破损
	路面破损状况指数(PCI)
	414
	172.78
	71530.92

	
	2
	平整度
	路面行驶质量指数(RQI)
	414
	32.86
	13604.04

	
	3
	车辙
	沥青路面车辙深度指数(RDI)
	414
	137.8
	57049.2

	
	4
	路面跳车
	路面跳车指数
	414
	113.42
	46955.88

	
	
	
	(PBI)
	
	
	

	
	5
	路面磨耗
	路面磨耗指数
	414
	93.28
	38617.92

	
	
	
	（PWI）
	
	
	

	小计
	227758.00

	（二）

	SA2成都第二绕城高速公路西段
	1
	路面破损
	路面破损状况指数(PCI)
	456.98
	172.78
	78957.00 

	
	2
	平整度
	路面行驶质量指数(RQI)
	456.98
	32.86
	15016.36 

	
	3
	车辙
	沥青路面车辙深度指数(RDI)
	456.98
	137.8
	62971.84 

	
	4
	路面跳车
	路面跳车指数
	456.98
	113.42
	51830.67 

	
	
	
	(PBI)
	
	
	

	
	5
	路面磨耗
	路面磨耗指数
	456.98
	93.28
	42627.09 

	
	
	
	（PWI）
	
	
	

	小计
	251403.00 

	总计(一)+（二）
	479161.00 


第四篇  比选办法
1.比选

比选时间、比选地点应按照本比选文件的规定，比选申请人必须派出法定代表人或其授权委托代理人参加比选开标，并应在开标记录表上签到，以证明其参加了比选开标。 比选申请人法定代表人或其授权委托代理人不参加比选开标的，视比选申请人放弃比选。
2.评审委员会组成
2.1 比选人依法组建评审委员会，评审委员会由 3 人组成。
2.2 评审委员会评审原则：遵循公平、公正、科学、择优的原则。对结果有不同意见的，采取少数服从多数的原则形成评审结论。
2.3 评审办法：综合评分法。
3.比选程序
3.1 对比选申请文件进行初步评审（含形式评审与响应性评审，资格审查）
3.2 对比选申请文件进行详细评审
3.3 澄清与核实（如果有）
3.4 推荐中选候选人
4.评审
4.1 评审委员会对所有比选申请文件进行初步评审，确定通过和未通过初步评审的比选申请文件。
4.2 评审委员会对所有通过初步评审的比选申请文件进行详细评审，确定通过和未通过详细评审的比选申请人。
4.3 评审委员会按照通过初步评审和详细评审的综合评分由高到低的顺序推荐中选人。
5.初步评审
5.1 初步评审（形式评审与响应性评审）
5.1.1 比选申请文件正、副本内容按照比选文件规定填写，字迹清晰可辨；

5.1.2 法定代表人或其委托代理人必须在比选申请文件上要求签字和盖章的地方，签字盖章齐全，符合比选文件规定；

5.1.3 比选申请人法定代表人的委托代理人，其授权书符合比选文件规定；法定代表人证明材料符合比选文件的规定；

5.1.4 比选申请文件载明的比选项目完成期限不得超过比选文件规定的时限；

5.1.5 比选申请文件不应附有比选人不能接受的其他条件；

5.1.6 比选申请人没有对比选文件提出的其他重要问题不予响应的；

5.1.7 比选申请人未对合同纠纷、事故处理办法提出异议；

5.1.8 比选申请人在比选活动中未提供虚假资料、没有欺诈行为；

5.1.9 比选申请人对合同条款没有重要保留。

6.初步评审（资格审查）
6.1 比选申请人具备有独立法人资格、持有有效营业执照、基本账户开户许可证或基本存款账户信息表；
6.2 比选申请人项目业绩符合规定；
6.3 比选申请人信誉符合规定。
比选申请文件不符合以上条件之一的，评审委员会认为其存有重大偏差，并否决该比选申请文件。
7.详细评审
详细评审标准——商务部分A（满分45分）

	评分因素
	分值
	评分标准

	商务评审

（45分）
	业绩要求

（25分）
	（1）满足比选申请人资格审查条件业绩最低要求得15分；

（2）除资格条件外，近年（2022年1月至今，以合同协议书签订时间为准）每增加一个道路路面相关的服务业绩加2分,本细项最多加10分。

	
	人员要求

（20分）
	（1）满足比选申请人资格审查条件人员最低要求得12分；

（2）项目团队成员中，每有一名成员具有工程师资格得2分，此项最多得8分。（需提供相关证明材料）

注：提供投标文件递交截止月上个月或上上个月开始，往前连续3个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。


详细评审标准——技术部分B（满分45分）

	评分因素
	分值
	评分标准

	服务实施方案

（45分）
	整体服务方案

（30分）
	内容完整，描述详细，科学合理，满足项目需求，方案优秀得分26.1-30分；方案较好得22.1-26分；方案一般得18.1-22分；无内容或不合理的得0分。

	
	人工智能方案

（15分）
	1.具备围绕数据库建立、道路路面技术状况数字信息、图像信息呈现等的人工智能方案的得9分；

2.方案每具备1个以下功能的加2分，本细项最多加6分。
(1)提供基于人工智能的病害识别图像数据展示回溯平台，能完整回溯所咨询道路路面病害图像及准确识别情况。（附相应截图等证明材料）
(2)演示系统应集成三维道路模型可视化功能，完整呈现包含高程数据的三维路面结构，确保采购方可开展路面结构参数核验工作。（附相应截图等证明材料）
(3)平台软件展示应涵盖桩号自动识别系统及其实际识别效果的图片资料，旨在协助业主对桩号信息进行准确复核，保证桩号识别的精确度和可靠性。（附相应截图等证明材料）


详细评审标准——报价部分C（满分10分）

	评分因素
	权重分值
	评分标准

	比选申请报价

（10分）
	10分
	（1）比选申请人评标价＞最高比选申请限价，按无效比选申请处理。

（2）比选申请人评标价=评标基准价，评标价得分值=F0 。

（3）比选申请人评标价＞评标基准价，则评标价得分值=F0-偏差率×100×E1，E1取0.6

（4）比选申请人评标价≤评标基准价，则评标价得分值=F0-偏差率×100×E2，E2取0.5

（5）评标价得分最低为0分。

其中： F0 是评标价所占的权重分值 ; E1是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值；E2是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值；

（注：评标价得分保留两位小数）


8.比选申请文件的澄清

评审委员会可以要求比选申请人对比选申请文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出比选申请文件范围或者改变比选申请文件的实质性内容，澄清函须加盖比选申请人公章或法定代表人或其委托代理人签字认可，澄清或补正内容作为比选文件的组成部分。比选人不接受比选申请人主动提出的澄清。
比选申请人不按上述要求对比选文件进行澄清或补正的，或比选文件存在重大偏 差或失实，则不予评审。
9.推荐中选候选人
评审委员会将对通过初步评审和详细评审的比选申请人，按综合评分由高到低的顺序进行排序，并推荐中选候选人（取前 3 名为中选候选人，当不足 3 名时按相应数量推荐）。
评审委员会将对通过初步评审和详细评审的比选申请人，按综合评分由高到低的顺序进行排序，并推荐中选候选人（取前 3 名为中选候选人，当不足 3 名时按相应数量推荐）。

若多个比选申请人综合得分相同，首先按比选申请人评标价由低到高进行排序；比选申请人评标价也相同时，按比选申请人四川省交通运输厅公路建设信用评价等级由高到低调进行排序；若上述情况都相同时，则按有利于比选人的原则进行推荐排序；评审委员会按综合得分排序推荐前3名为中标候选人（若不足3名，则按相应数量推荐）。
10.编写评审报告

评审委员会完成评审后，应向比选人提交书面评审报告。

第五篇  合同条款及格式

一：合同协议书格式

合同协议书

甲方（委托人）：                

乙方（受托人）：                

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就成仁高速、成都二绕西高速路面状况调查咨询服务项目及有关事项协商一致，订立本合同：

一、项目概况

1、委托人名称：四川成渝高速公路股份有限公司公路运营管理二分公司            

2、委托人地址：崇州市羊马镇崇阳大道1456号               

3、服务内容：

3.1为甲方所属的成仁高速、成都二绕西高速指定路段提供路面状况调查咨询服务，服务内容包括但不限于以下：
3.2服务内容：开展成仁高速、成都二绕西高速路面状况调查工作，包括路面定检车道调查、路面专项施工前后调查、一车道检测等各类型调查，具体时段及路段根据比选人任务单要求开展。采集分析指定路段路面技术状况数据，包括路面损坏状况指数PCI、路面行驶质量指数RQI、路面车辙深度指数RDI、路面跳车指数PBI、路面磨耗指数PWI的详细数据及图像信息等。支持建立数据库，呈现道路路面技术状况数字信息、图像信息等，并根据数据情况分路段出具咨询服务报告。

3.3服务路段：路段由甲方指定，具体服务路段按照下达的任务通知单为准。
3.4服务时间：服务时间自签订合同之日起至2025年12月31日止，具体服务时间按照下达的任务通知单为准。
乙方应在任务通知单下达后10个工作日内开展调查咨询服务工作并按照甲方要求开展指定路段的数据采集分析、提交咨询服务报告。乙方提交的数据内容、咨询服务报告满足甲方需求。

三、费用及支付方式

1.根据调查咨询服务项目和工作量，双方商定服务费用（含税）为人民币      元（大写：         ）。除非双方另有约定，甲方不再因乙方履行本协议而另行支付其他任何费用。

2.支付方式：

第一阶段支付：在合同签订完成后，甲方收到乙方提供的50%合同价款的增值税发票20日内，按照签订合同价的50%进行支付。
第二阶段支付：乙方在服务完成，并提供甲方认可的咨询服务报告后，甲方收到乙方提供的50%合同价款的增值税发票20日内，按照签订合同价的50%进行支付。
3.甲方开票信息如下:

4.乙方收款账户信息如下：

四、甲方的权利和义务

1.有权要求乙方按照合同约定进行调查咨询服务工作。

2.提供乙方进行调查咨询服务工作所需的相关资料和协助。

3.按照合同约定支付服务费用。

五、乙方的权利和义务

1.有权要求甲方提供调查咨询服务所需的相关资料和协助。

2.按照国家和行业标准规范进行调查咨询服务工作，确保调查咨询服务内容的准确性和可靠性。

3.对调查咨询服务过程中知悉的甲方商业秘密和技术秘密予以保密。

4.按时完成调查咨询服务工作，并向甲方提交咨询服务报告。

5.乙方在提供调查咨询服务过程中，应规范操作，确保安全，并承担本协议履行过程中的全部安全责任。

六、违约责任

1.乙方如未在合同约定的时间内提交咨询服务报告，每逾期一天，应按照合同总价的万分之三向甲方支付违约金；逾期超过【】天的，甲方有权解除本协议，乙方应按照合同总价的20%向甲方支付违约金。乙方违约造成甲方损失的，还应向甲方承担赔偿责任。

2.乙方应确保数据采集等过程安全，并保证服务成果符合现行规定以及本协议约定。否则，造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任，甲方被要求承担的，有权向乙方追偿（包括但不限于赔偿金、律师费、保全担保保险费、差旅费等）。
3.如因不可抗力因素导致无法履行或延迟履行合同，应及时通知对方，并提供相应证明，双方应根据实际情况协商解决。

七、其他
1.本合同自双方法定代表人（负责人）或其委托代理人签字并加盖双方单位印章之日起生效。

2.本合同一式捌份，甲乙双方各执肆份，每份具有同等法律效力。

3.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

4.本协议履行过程中发生争议的，双方应友好协商解决；协商不成的，双方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

委托人：        
(盖单位章)
        受托人：
           (盖单位章) 

法定代表人                              法定代表人

或其委托代理人：        (签字)          或其委托代理人：        
(签字)


   年 
   月
  日


廉政合同

根据交通运输部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证服务资金的安全和有效使用以及投资效益，四川成渝高速公路股份有限公司公路运营管理二分公司成仁高速、成都二绕西高速路面状况调查咨询服务项目的项目法人四川成渝高速公路股份有限公司公路运营管理二分公司、四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司，(以下简称“委托人”)与本项目四川成渝高速公路股份有限公司公路运营管理二分公司成仁高速、成都二绕西高速路面状况调查咨询服务项目的咨询服务单位           (以下简称“受托人”)，特订立如下合同。

    第一条 委托人与受托人双方的权利和义务

    (1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

    (2)严格执行四川成渝高速公路股份有限公司公路运营管理二分公司成仁高速、成都二绕西高速路面状况调查咨询服务项目合同文件，自觉按合同办事。

    (3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

    (4)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

    (5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

    (6)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

   第二条 委托人的义务

    (1)委托人及其工作人员不得索要或接受受托人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让受托人报销任何应由委托人或委托人工作人员个人支付的费用等。

    (2)委托人工作人员不得参加受托人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受受托人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

    (3)委托人及其工作人员不得要求或者接受受托人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

    (4)委托人工作人员及其配偶、子女不得从事与委托人工程有关的受托人分包项目。  

   第三条 受托人的义务

    (1)受托人不得以任何理由向委托人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

    (2) 受托人不得以任何名义为委托人及其工作人员报销应由委托人单位或个人支付的任何费用。

    (3)受托人不得以任何理由安排委托人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

    (4)受托人不得为委托人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

   （5）受托人及其工作人员不得索要或接受所相关项目单位（第三方）的礼金、有价证券和贵重物品，不得在第三方报销任何应由受托人或受托人个人支付的费用等。

   （6）受托人及其工作人员必须严格按照服务规程办事。不得与相关单位串通，损害委托人利益。

   第四条 违约责任

    (1)委托人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给受托人造成经济损失的，应予以赔偿。

    (2) 受托人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给委托人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，委托人建议交通主管部门给予受托人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

第五条 双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督。由委托人或委托人上级单位的纪检监察部门约请受托人或受托人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

  第六条 本合同有效期为双方合同签订之日起至公路运营二分公司成仁高速、成都二绕西高速路面状况调查咨询服务完成。

    第七条 本合同作为四川成渝高速公路股份有限公司公路运营管理二分公司成仁高速、成都二绕西高速路面状况调查咨询服务项目合同文件的附件，与服务合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

第八条 本协议书正本三份、副本六份，合同各方各执正本一份，副本两份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

委托人：        
(盖单位章)
        受托人：
           (盖单位章) 

法定代表人                              法定代表人

或其委托代理人：        (签字)          或其委托代理人：        
(签字) 

   年 
   月
  日


第六篇  比选申请文件格式

四川成渝高速公路股份有限公司公路运营管理二分公司

成仁高速、成都二绕西高速路面状况调查

咨询服务项目

比选申请文件

比选申请人：            （全称、加盖单位章）
        年   月     日
目    录

一、比选申请函
二、授权委托书或法定代表人身份证明

三、资格审查资料

四、服务方案

五、其他资料（如有）

一、 比选申请函

                     （比选人名称）：

我方已仔细研究了   （项目名称）    比选文件的全部内容（含全部补遗书（如果有）），经现场考察研究后，决定参加该项目比选申请。我方愿意以如下报价作为本次咨询服务费，承担合同约定的服务工作。

总价报价为：         元（大写：         ），其中成仁高速             元（大写：       ），成都二绕西高速     元（大写：     ）。（报价金额保留2位小数）。

分项报价清单

	调查路段
	序号
	调查参数
	调查指标
	服务里程
	单价        （元/km*车道）
	合计

	
	
	
	
	（km）
	
	（元）

	（一）下·

	G4215蓉遵高速（成仁段）
	1
	路面破损
	路面破损状况指数(PCI)
	414
	
	

	
	2
	平整度
	路面行驶质量指数(RQI)
	414
	
	

	
	3
	车辙
	沥青路面车辙深度指数(RDI)
	414
	
	

	
	4
	路面跳车
	路面跳车指数

(PBI)
	414
	
	

	
	5
	路面磨耗
	路面磨耗指数

（PWI）
	414
	
	

	小计
	

	（二）

	SA2成都第二绕城高速公路西段
	1
	路面破损
	路面破损状况指数(PCI)
	456.98
	
	

	
	2
	平整度
	路面行驶质量指数(RQI)
	456.98
	
	

	
	3
	车辙
	沥青路面车辙深度指数(RDI)
	456.98
	
	

	
	4
	路面跳车
	路面跳车指数

(PBI)
	456.98
	
	

	
	5
	路面磨耗
	路面磨耗指数

（PWI）
	456.98
	
	

	小计
	

	总计(一)+（二）
	


2．我方承诺在比选申请有效期内不撤销比选申请文件。

3．如我方中选，我方承诺：

（1）在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成全部服务合同。

4.我方承诺在本比选申请文件有效期内，本比选申请函对我方具有约束力，并随时接受中选。 

5.在合同协议书正式签署生效之前，本比选申请函连同你方的中选通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6．                                     （其他补充说明）。

                                比选申请人：            （全称）      （盖单位章）

                                法定代表人或其委托代理人：               （签字）

                                                             年      月     日

二、授权委托书或法定代表人身份证明

（一）法定代表人身份证明

比选申请人名称：             （全称）                 
姓名：          （法定代表人亲笔签字）性别：         年龄：         职务：         
系                                  （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证影印件（彩色或黑白）。
比选申请人：   （全称）  （盖单位章） 
日  期：        年    月    日

注：

  1．法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

  2．如果由法定代表人签署比选申请文件，仅提供本证明即可，但须附法定代表人身份证的影印件（彩色或黑白）。

（二）授权委托书 

本人       （姓名）系          （比选申请人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改我方所递交的（项目名称）   比选申请文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：本项目比选有效期内。

    代理人无转委托权

比选申请人：                                  （盖单位章）

法定代表人：                                （签字）

身份证号码：                                       
委托代理人：                                （签字）

身份证号码：                                       
                              日期：        年    月    日

注：1．法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；

2．委托代理人只能是一个人且不能再授予他人，否则比选人将认为其授权无效；
3．授权委托书后须附法定代表人和委托代理人身份证影印件（彩色或黑白）。

4．如果由法定代表人签署比选申请文件，可不提供本授权委托书。

三、资格审查资料

（一）比选申请人基本情况表

	企业名称
	

	地址
	

	法定代表人
	

	企业类型
	

	经营范围
	

	营业执照号
	
	邮政编码
	

	营业期限
	

	企业名称
	

	地址
	

	法定代表人
	

	企业类型
	


注：本表后应按附件顺序提供企业法人营业执照、基本账户开户许可证或基本账户信息表的复印件等（黑白或彩色）。

（二）近3年（自2022年1月1日起）类似业绩情况表

	序号
	1
	2
	3
	

	项目名称
	
	
	
	

	合同签订时间
	
	
	
	

	主要工作内容
	
	
	
	

	备注
	
	
	
	


比选申请人：  （盖单位章）   
注： 1.比选申请人近三年（自2022年1月1日至投标截止日，以合同签订时间为准）的类似项目业绩情况填入本表中。

2．应在本表后附合同协议书复印件（黑白或彩色）， 因比选申请人自身原因未提供附件或提供的附件不能与所证明的内容相匹配，造成业绩或其他内容不予认可时，比选申请人自行承担相关责任。

3.如比选申请人法人机构发生合法变更或重组、或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批准文件或其他合法证明材料来证明其所附业绩的合法继承。

（三）项目团队人员组成表

	序号
	团队内职务
	姓名
	职称
	备注

	
	
	
	职称专业
	级别
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：比选申请人在表后应提供相关证明材料影印件（黑白或彩色）并加盖比选申请人单位章：（身份证、职称证（如有）、社保证明等）。因比选申请人自身原因未提供附件或提供的附件不能与所证明的内容相匹配，造成业绩或其他内容不予认可时，比选申请人自行承担相关责任。
（四）比选申请人信誉情况表

	在此附上：

（1）对通过“国家企业信用信息公示系统”（http://www.gsxt.gov.cn）中查询为严重违法失信企业的，不得参加比选。（事业单位除外）

（2）对通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中查询为失信被执行人的，不得参加比选。

（3）在2022年1月1日至本项目投标截止日期间，比选申请人（单位）、法定代表人被人民法院生效判决或裁定认定为行贿犯罪的（包括行贿罪、单位行贿罪、对单位行贿罪、介绍贿赂罪等），不得参加比选。




 （五）无行贿犯罪的承诺函
   （比选人名称）   ：

我单位 （申请人名称）、法定代表人（姓名）在2022年1月1日至本项目比选截止日期间，没有被人民法院生效判决或裁定认定行贿犯罪（包括行贿罪、单位行贿罪、对单位行贿罪、介绍贿赂罪等）。若在合同协议书签订之前发现我单位在上述期间存在行贿犯罪的，可取消我单位中选候选人或中选人资格。若在合同执行期间发现我单位或承诺人员在上述期间存在行贿犯罪的，可从合同款中扣除签约合同价的1%作为违约金。

特此承诺。

                                                    申请人：（盖单位章）

                          法定代表人或其委托代理人：（签字）

  年     月      日

四、服务方案
比选申请人应按以下要点编制服务方案（文字宜精练、内容具有针对性）：

1.对本项目的理解及整体服务方案；
2.本项目的人工智能方案。
五、其他资料（如有）
注：投标人认为需要附的其他资料。

